ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

Trabajo fin de grado

Ingeniería del software

Aplicación móvil para la gestión de escuelas deportivas

Realizado por

Antonio Manuel Montaño Aguilera

Pablo Vázquez Zambrano

Dirigido por

Carlos Guillermo Müller Cejas

Departamento

Lenguajes y sistemas informáticos

Sevilla, septiembre de 2020

# Resumen

ManageMySport (en adelante MMSport) es una aplicación móvil para iOS y Android que permite la gestión de escuelas deportivas de cualquier ámbito. Concretamente, se facilitará la comunicación de los directores y entrenadores con los alumnos de dichas escuelas facilitando la división de los alumnos en distintos grupos, con chats privados entre usuarios de la misma escuela, calendarios de eventos, mensajes broadcast a un grupo de usuarios, etc...

La aplicación se ha desarrollado en el lenguaje de programación Dart, usando el framework Flutter, ambos desarrollados por Google para desarrollar tanto aplicaciones móviles como webs. Este framework tiene una serie de ventajas respecto a sus versiones nativas Android e iOS, sobre todo porque permite crear aplicaciones para ambos sistemas operativos basadas en un mismo código.

En esta wiki, el objetivo es documentar el desarrollo de la aplicación con la finalidad de resolver posibles cuestiones sobre la aplicación, mostrando las funciones de la aplicación en profundidad, las tecnologías y herramientas que nos han ayudado en el desarrollo, además de, sobre todo, hacer la función de memoria del TFG para el que ha sido desarrollada la aplicación.

## Palabras clave

Flutter, MMSport, Dart, Android, iOS, deporte, móvil, app móvil, smartphone, escuelas deportivas, Framework, aplicación nativa, TFG, gestión.

# Abstract

ManageMySport (hereafter MMSport) is a mobile application available for iOS and Android that allows managing sport schools of any kind. Specifically, it will permit communication between directors and trainers with their students, making easier dividing those students into groups, private chat rooms between users in the same sport school, event calendars, broadcast messages to a group of users, etc..

This application was developed using the programming language Dart, besides a framework called Flutter, both made by Google in order to develop either mobile applications or even websites. This framework has some advantages regarding its native versions for Android and iOS, especially because it allows creating applications for both operative systems using just one same code.

In this wiki, our objective is to document the application's development for the purpose of resolving possible questions about the application, showing the functionalities of the application in depth, technologies and tools that we used in the development, besides, of course, achieving its function of final degree (TFG) memory which this application was made for.

## Keywords

Flutter, MMSport, Dart, Android, iOS, sport, mobile, mobile application, smartphone, sport schools, Framework, native application, TFG, final degree, management.

# Agradecimientos

Antonio: A mis padres y mis tíos, por haberme apoyado siempre en el camino que hoy acaba y haberme hecho la persona que soy hoy día. A mi pareja, Rosa, por haberme apoyado y aconsejado en todo momento sobre este proyecto y por haberme soportado en los momentos duros durante mi etapa académica y personal.

Pablo: A mi familia por el gran apoyo y el hecho de alentarme constantemente a mejorar la app, especialmente a mi primo por toda la ayuda proporcionada en general, desde la elección de las herramientas hasta la resolución de todo tipo de dudas respecto a las mismas.

También queremos agradecer a Carlos Müller por el esfuerzo que ha hecho ejerciendo de tutor durante el desarrollo del proyecto, una gran persona siempre dispuesta a ayudar y facilitar al máximo posible la ejecución de este TFG a pesar de las dificultades para ello por la pandemia del Covid-19.

Por último, agradecer también a Rubén Pena, director de la escuela de tenis ITTSport por habernos dado ideas para el proyecto y feedback para mejorar cada vez más, tanto en el ámbito tenístico, en el personal y en el proyecto aquí expuesto.

# Índice

Resumen	I

Palabras clave	I

Abstract	II

Keywords	II

Agradecimientos	III

Índice	IV

1.	Introducción	1

1.1.	¿Porqué MMSport?	1

1.2.	Problema tecnológico	1

1.2.1.	El fracaso de la versión nativa de Android e iOS	1

1.2.2.	Decidiendo nueva tecnología	2

1.3.	Objetivo del proyecto	3

1.4.	Conocimientos adquiridos	4

1.4.1.	Android	4

1.4.2.	Firebase	4

1.4.3.	Dart y Flutter	5

1.4.4.	Codemagic	5

1.5.	Estructura del documento	5

1.5.1.	Primer bloque: Resumen	5

1.5.2.	Segundo bloque: Introducción	5

1.5.3.	Tercer bloque: Tecnología y herramientas empleadas	5

1.5.4.	Cuarto bloque: Aplicación desarrollada	5

1.5.5.	Último bloque: Conclusiones	5

2.	Tecnología y herramientas empleadas	6

2.1.	Tecnología	6

2.2.	Herramientas	11

2.2.1.	Herramientas de gestión	11

2.2.2.	Herramientas de documentación	12

2.2.3.	Herramientas de control de versiones	12

2.2.4.	Herramientas de desarrollo	12

2.2.5.	Herramientas de pruebas	12

3.	Aplicación desarrollada	13

3.1.	Glosario de términos	13

3.2.	Visión general del sistema	13

3.2.1.	Participantes en el proyecto	13

3.2.2.	Organizaciones involucradas	14

3.2.3.	Objetivos generales del sistema	14

3.3.	Requisitos del sistema	14

3.3.1.	Actores	14

3.3.2.	Requisitos de información	14

3.3.3.	Requisitos funcionales	16

3.3.4.	Reglas de negocio	21

3.4.	Análisis de costes	22

3.4.1.	Costes directos	22

3.4.2.	Costes indirectos	22

3.4.3.	Reservas	23

3.4.4.	Presupuesto total	23

3.5.	Planificación y metodología de desarrollo	24

3.6.	Análisis del sistema	26

3.6.1.	Modelo del sistema	26

3.6.2.	Arquitectura del sistema	29

3.7.	Implementación del sistema	32

3.7.1.	Entorno de desarrollo	32

Hardware	32

Software	32

3.7.2.	Implementación de los distintos módulos del sistema	33

¿Cómo se suben documentos a Cloud Firestore?	33

¿Cómo se consulta a la base de datos para obtener un documento?	34

¿Cómo se suben fotografías a Firebase Storage?	35

RF-01: Registro en el sistema	36

RF-02: Inicio de sesión en el sistema	38

RF-03: Cierre de sesión en el sistema	39

RF-04: Creación de escuela en el sistema	41

RF-05: Listado de escuelas de una cuenta de usuario	43

RF-06: Listado de escuelas disponibles en el sistema	44

RF-07: Inscripción en una escuela	46

RF-08: Editar perfil social	47

RF-09: Listado de perfiles sociales inscritos en una escuela	48

RF-10: Menú principal	49

RF-11: Caché	52

RF-12: Ventana de chats	53

RF-13: Chat Room	56

RF-14: Aceptar y rechazar perfiles sociales	58

RF-15: Aceptar y rechazar escuelas	60

RF-16: Información sobre el grupo	60

RF-17: Crear grupo	60

RF-18: Editar grupo	61

RF-19: Asignar y eliminar alumnos/as de un grupo	61

RF-20: Eliminar grupo	61

RF-21: Información del calendario de eventos	61

RF-22: Crear eventos	61

RF-23: Editar eventos	61

RF-24: Eliminar eventos	61

RF-25: Eliminar perfiles sociales de una escuela	61

RF-26: Banear/desbanear usuarios del sistema	61

RF-27: Eliminar escuelas del sistema	61

3.8.	Pruebas del sistema	61

3.8.1.	Tests unitarios	61

3.8.2.	Tests de widgets	62

3.8.3.	Tests de integración	62

3.8.4.	Tests de aceptación	62

3.9.	Instalación del sistema	63

3.9.1.	Desarrolladores	63

3.9.2.	Para el público	63

3.10.	Manual de usuario	63

4.	Conclusiones	70

4.1.	Problemas encontrados y soluciones aportadas	70

4.2.	Cumplimiento de los objetivos	70

4.3.	Futuras posibles implementaciones	71

4.4.	Bibliografía	71

# Introducción

## ¿Porqué MMSport?

Actualmente, las escuelas deportivas conforman un sector muy poco digitalizado, en el que todas las gestiones se realizan a través de burocracia soporífera, llamadas de teléfono, suponiendo un gasto de tiempo enorme para los dirigentes de dichas escuelas, entregas de matrículas en persona, etc.

Sin embargo, las escuelas deportivas son una parte muy activa en nuestras vidas, sobre todo en la de los jóvenes, participando en todo tipo de deportes como fútbol, baloncesto, balonmano, tenis, pádel, etc., suponiendo una gran carga económica en la sociedad actual.

Además, aparte del gasto económico que supone para las familias que sus miembros puedan ser partícipes de estas actividades deportivas en las mencionadas escuelas, la gestión de dicha participación supone un gasto de tiempo bastante destacable, con ejemplos como llamadas a los entrenadores para comprobar si un día se puede realizar un entrenamiento por cuestiones climatológicas, abonos mensuales, matriculaciones en las escuelas, cuestiones competitivas, ya sea por torneos, ligas, etc.

Con lo mencionado anteriormente, podemos encontrar un gran potencial de negocio en este ámbito, ya que se puede proporcionar una gran mejora en el tiempo invertido en las cuestiones de gestión expuestas. De ahí nace la idea de ManageMySport, una aplicación que permitirá a las escuelas deportivas una mejoría bastante notable en su gestión, tanto para entrenadores como para los miembros, ofreciendo servicios tales como mensajería instantánea, calendarios de eventos, notificaciones, etc.

## Problema tecnológico

### El fracaso de la versión nativa de Android e iOS

La idea original del proyecto era desarrollar la aplicación de forma nativa tanto para Android como para iOS, empleando sus correspondientes formas de desarrollar de forma nativa. En el caso de Android, utilizando los SDK de Android correspondientes, con lenguaje de programación Java, y la arquitectura de Android, es decir, sus activities, adapters, etc. En el caso de iOS, nuestra idea original era utilizar máquinas virtuales para desarrollar en los entornos preparados para dicho desarrollo, siendo esto XCode como IDE, por ejemplo, Swift como lenguaje de programación, etc.

Durante bastante tiempo desarrollamos la aplicación en Android de forma nativa tal y como se especifica en el anterior párrafo. Sin embargo, mientras terminábamos la aplicación Android, nos planteamos el problema del desarrollo para el sistema operativo de Apple, y con investigación sobre la solución, nos encontramos con los siguientes problemas:

- Para poder publicar aplicaciones en la App Store de Apple, dichas aplicaciones deben estar desarrolladas en un entorno propio de Apple, es decir, ordenadores Mac, algo de lo que no disponemos y de lo que tampoco podemos disponer por temas económicos. De lo contrario, dichas aplicaciones son rechazadas automáticamente por la propia App Store.

- Las máquinas virtuales del sistema operativo MacOS, llamadas Hackintosh, no funcionan tan bien como otras máquinas virtuales de cualquier otro sistema operativo, además de ser sumamente complicadas de configurar y de no ser compatibles con bastante cantidad de hardware.

- La virtualización de imágenes de dicho sistema operativo mediante el uso de, por ejemplo, Virtual Box reduce drásticamente el rendimiento del sistema operativo, algo que hace inviable el desarrollo.

Por lo tanto, tuvimos que investigar otras posibilidades para poder desarrollar nuestra aplicación en iOS.

### Decidiendo nueva tecnología

Existen muchas herramientas para desarrollar aplicaciones móviles nativas para los distintos sistemas operativos, pero nos fijamos especialmente en tres herramientas: React Native, Ionic y Flutter. Cada herramienta tiene sus ventajas e inconvenientes, como todas las herramientas dentro del ámbito software. A continuación, en la siguiente tabla, exponemos las diferencias entre dichas herramientas:

|  | React Native | Ionic | Flutter |
| --- | --- | --- | --- |
| Lenguaje de programación | JavaScript/React | HTML/CSS/JavaScript | Dart |
| Año de lanzamiento | Marzo 2015 | 2013 | Mayo 2017 |
| Desarrollado por | Facebook y comunidad | Drifty Co. | Google y comunidad |
| Front-end | Componentes propios | HTML, CSS y diseños propios | Widgets internos con Material Design |
| Dificultad de aprendizaje | Alta por TypeScript y sus componentes propios | Fácil, ya aprendido | Fácil, buena documentación y muy intuitivo |
| Rendimiento | Bueno, experiencia casi nativa | Buena interacción con el usuario | Muy bueno, optimizada la interacción y los gráficos |

Como podemos ver, los tres tienen sus propias características. Respecto al lenguaje de programación, el más fácil a priori es Ionic, ya que son tecnologías que ya conocemos y son muy fáciles de manejar. React Native es más complejo al utilizar TypeScript también. Sin embargo, Dart es un lenguaje completamente nuevo, aunque es muy fácil de aprender.

Hablando sobre su comunidad, Flutter es la que menos comunidad tiene al ser relativamente reciente, aunque tiene un crecimiento bastante elevado. Además, al tener un front-end tan novedoso basado en widgets, tiene una documentación muy extensa, bastante mejor que las otras dos.

Sobre el rendimiento, la que mejor rendimiento tiene es Flutter, ya que es una tecnología reciente, aprendiendo de los errores de sus competidores y optimizando a un nivel muy alto sus aplicaciones. Esto se debe a que compila las aplicaciones de forma nativa para cada sistema operativo, y tanto React Native como Ionic usan "puentes" como intermediarios entre el framework y su sistema operativo de destino. Aunque para la tecnología web no tiene tan buen rendimiento, en las aplicaciones móviles tal como se ha mencionado es la que mejor rendimiento tiene y para nosotros es algo a tener muy en cuenta.

Tras haber analizado las posibilidades, además, buscamos herramientas que pudieran facilitarnos el desarrollo, encontrando Codemagic, una aplicación web que implementa integración continua en proyectos desarrollados en Flutter de forma muy sencilla, sin necesidad de configuración interna del proyecto a diferencia de otras como Travis.

Por tanto, nuestra elección final será Flutter, por su rendimiento tanto en Android como en iOS, además de su novedosa forma de desarrollar el front-end con los widgets. Como añadido, tras nuestra elección, decidimos detener el desarrollo de la aplicación nativa de Android, ya que consideramos que nuestro objetivo de aprender a desarrollar aplicaciones en el sistema operativo de forma nativa se ha cumplido, y no queremos desarrollar una aplicación nativa aparte de la de Flutter porque cuando finalizásemos el desarrollo en el framework ya tendríamos una aplicación en el sistema operativo de Google. Esta decisión también está respaldada por la diferencia en la formación, ya que para comenzar el desarrollo en Android nos formamos durante 40 horas, y aun así nos costó empezar, mientras que con Flutter con una formación de 2 horas empezamos a desarrollar la aplicación. Esto será más detallado en el apartado de conocimientos adquiridos.

## Objetivo del proyecto

El objetivo de este proyecto como Trabajo de Fin de Grado consiste en desarrollar una aplicación móvil que funcione tanto en Android como en iOS usando el framework Flutter. Para ello, se establecen objetivos más específicos que habrá que alcanzar para dar por finalizado el TFG:

- Iniciarnos en el ámbito de la movilidad, algo que motiva a los integrantes del equipo como posible futuro profesional.

- Aprender a desarrollar aplicaciones en Flutter. Además, nos llevamos el desarrollo de la aplicación de Android, aunque no se haya finalizado, pero conservamos conocimientos muy valiosos.

- Mejorar nuestros conocimientos actuales en las herramientas usadas que se especifican más adelante.

## Conocimientos adquiridos

Antes y durante la realización del proyecto, tuvimos que adquirir una serie de conocimientos necesarios para el correcto desarrollo del proyecto. Estos conocimientos los hemos obtenido de diversas plataformas en Internet, las cuales se enumeran en los siguientes párrafos:

### Android

- Udacity: Para iniciarnos en Android encontramos muy interesante este curso, el cual tiene una duración de 60 horas aproximada. Sin embargo, nosotros nos formamos durante 40 horas. Esta cantidad de horas se debe a que, primero, Android de forma nativa tiene una arquitectura muy compleja de entender inicialmente, la cual sigue la arquitectura MVC (Model-View-Controller), pero de una forma bastante compleja de entender para principiantes como nosotros. En segundo lugar, omitimos algunas secciones del curso ya que no nos ofrecían nada que nos interesara porque ya poseíamos esos conocimientos al haberlos obtenido durante nuestra formación en el Grado.

- Documentación oficial: Por suerte para nosotros, la documentación oficial de Android está muy bien estructurada y explica con claridad muchos conceptos de Android. Aquí se pueden encontrar guías de inicio, ejemplos de funcionalidades, buenas prácticas, etc.

- Internet en general: En general, hemos consultado bastantes páginas web distintas para dudas que teníamos sobre el desarrollo en Android. Sobre todo, como todos, destacamos Stack Overflow y YouTube. En especial, para la funcionalidad de los chats queremos destacar este tutorial para esta funcionalidad, el cuál sirvió de inspiración para desarrollar ésto.

### Firebase

- Documentación: En este caso no hicimos ningún curso, simplemente investigamos en la documentación de Firebase lo que necesitábamos para las diferentes interacciones con la base de datos. En el caso de Android, se puede consultar aquí todas las dudas sobre Firebase, destacando en nuestro caso:

  - Cloud Firestore

  - Authentication

  - Storage

- Stack overflow: En Stack Overflow hemos resuelto muchísimas dudas sobre las interacciones con la base de datos de Firebase.

- Caso de Flutter: Para el desarrollo en Flutter la documentación es distinta. La configuración inicial de la aplicación se encuentra aquí, aunque el resto de la documentación no está en la web oficial, sino que se encuentra alojada en esta web. Aquí dividen las funcionalidades y los paquetes, encontrándolos en los siguientes apartados:

  - Cloud Firestore

  - Authentication

  - Storage

### Dart y Flutter

- Udemy: Para formarnos en Flutter usamos este curso, el cuál ofrece una introducción al framework, explicando su estructura, una base del lenguaje que emplea, Dart, y tutoriales de cómo usar los widgets y funcionalidades más utilizadas en los proyectos desarrollados con esta tecnología. En este curso únicamente invertimos unas 2 horas aproximadamente, ya que consideramos que tanto Flutter como Dart son muy fáciles de aprender y de utilizar, con una arquitectura muy sencilla.

- Documentación: La documentación de Flutter es, simplemente, excelente. Tiene múltiples ejemplos de sus funcionalidades, de sus widgets, como navegar entre distintas pantallas, etc.

- Stack Overflow: La clásica mención, ciertas dudas resueltas gracias a esta maravillosa página.

### Codemagic

- Documentación: Esta herramienta oficial para ofrecer servicios de integración continua con Flutter nos ha sido muy útil. Su documentación está aquí.

## Estructura del documento

### Primer bloque: Resumen

En esta sección sólo se pretende hacer una breve descripción de lo que ofrece el proyecto y la wiki como documentación.

### Segundo bloque: Introducción

En el segundo bloque se aporta con detalle la descripción del proyecto, de dónde viene la idea y la motivación, los conocimientos adquiridos durante su desarrollo y, tal y como se aprecia, un breve resumen de lo que se puede encontrar en cada bloque de la documentación. Además, se explica con detalle el cambio tecnológico que sufrió el proyecto durante su desarrollo.

### Tercer bloque: Tecnología y herramientas empleadas

En el tercer bloque de la documentación se explican con detalle las tecnologías y herramientas usadas para ayudarnos a desarrollar nuestro proyecto.

### Cuarto bloque: Aplicación desarrollada

En este penúltimo bloque, se describe con detalle la aplicación desarrollada, siendo esto el dominio del problema, el análisis, los requisitos, estructura del sistema, hasta las pruebas realizadas sobre el sistema.

### Último bloque: Conclusiones

Retrospectiva final del proyecto, analizando el cumplimiento del objetivo, así como la calidad del sistema y la posibilidad de añadir futuras funcionalidades.

# Tecnología y herramientas empleadas

## Tecnología

En el desarrollo de nuestra aplicación usamos distintas tecnologías que nos han ayudado a alcanzar nuestro objetivo. Al igual que todas las aplicaciones, tenemos una división clara entre la parte visual e interacción del usuario, el front-end, y la base de datos, nuestro back-end.

Nuestro front-end está implementado usando el framework Flutter, que usa el lenguaje de programación Dart. Por la parte del back-end hemos utilizado Firebase. Procedemos a introducir las tecnologías:

Dart es un lenguaje de programación de código abierto desarrollado por Google. Su presentación data del 10 de octubre de 2011, aunque su primera versión estable no llegaría hasta el 14 de noviembre de 2013, con su versión 1.0. Dart fue lanzado originalmente con la idea de ofrecer una alternativa más moderna a Javascript para el desarrollo de aplicaciones web. Sin embargo, hoy en día podemos usar Dart para crear aplicaciones web, de escritorio, servidores o, como en nuestro caso, aplicaciones móviles.

A continuación, vamos a enumerar las características más importantes que definen a Dart:

- Es un lenguaje de Programación Orientada a Objetos, soportando características de este tipo de lenguajes tales como interfaces, clases, herencia de tipos, etc.

- Al igual que ocurre con Javascript, no es necesario (aunque sí es muy recomendable para la mayor comprensión del código) especificar el tipo de variable u objeto que estamos utilizando, ya que Dart es capaz de averiguar el tipo que estamos utilizando. También existe un tipo genérico, dynamic.

- A diferencia de otros lenguajes, en Dart no existen las palabras reservadas public, private o protected. Para especificar que una función o clase es privada, se debe incluir en la definición de dicha función o clase el carácter _. Estará más claro tras ver el ejemplo:

void listarEscuelas(){
   print('Este método es público');
}

void _listarPerfiles(){
   print('Este método es privado');
}

- Al igual que casi todos los lenguajes de programación orientados a objetos, Dart dispone de todas las operaciones aritméticas como la suma y la resta y las operaciones lógicas tales como && y ||, además de ofrecer la posibilidad de ejecutar condicionales con if, else, bucles con for o foreach, etc.

- Algo que usamos mucho en nuestro proyecto son las operaciones asíncronas. En Dart tenemos los tipos Stream y Future, lo que permite que los objetos de este tipo devuelvan algún valor en el momento en el que la operación termina (por ejemplo, consulta a nuestra base de datos) sin necesidad de que la operación termine, lo que permite el diseño y la implementación de una experiencia de usuario mucho más notable para el usuario. Para ello, también tenemos las palabras reservadas async y await, facilitando la inserción de operaciones asíncronas. async convierte una función en asíncrona, mientras que la palabra await indica que la ejecución de dicha función asíncrona debe esperar a obtener el resultado de la definición que la acompaña. Aquí vemos un ejemplo:

Future<List<SportSchool>> _listarEscuelas() async {
   // Esta función devolverá una lista de escuelas deportivas
   // al terminar su ejecución.
   var data = await jsonDecode(http.get('urlRandom'));
   // Con la palabra await, esta función no continuará hasta que
   // la consulta a la url termine y la variable tenga los datos.
   return data;
}

Como podemos ver, Dart es un lenguaje de programación muy sencillo, además de parecerse mucho a Javascript, lo que nos ha facilitado mucho el aprendizaje tal y como mencionamos en el apartado de conocimientos adquiridos. Además, su capacidad para trabajar con las operaciones asíncronas nos ha hecho muy sencillo las operaciones con la base de datos y con la caché del propio móvil para guardar información de interés que nos resulte útil.

Podemos acceder a la página oficial de Dart aquí.

Flutter es un SDK de código abierto desarrollado por Google orientado al desarrollo de aplicaciones móviles. Su primera versión estable data del 4 de diciembre de 2018, por lo que es un framework muy reciente, bastante modernizado. Lo más destacado de este framework es que permite desarrollar aplicaciones móviles y web desde una sola base de código, por lo que podemos desarrollar nuestra aplicación Android e iOS sin usar otra tecnología diferente. Además, usa el lenguaje de programación descrito anteriormente, Dart.

Aparte de lo mencionado sobre su compilación nativa tanto para Android como para iOS, Flutter tiene como objetivo ofrecer un desarrollo rápido de aplicaciones, ofreciendo un gran control sobre la UI, alcanzando un rendimiento similar a una aplicación puramente nativa. Por lo tanto, hay que destacar dos características fundamentales que lo hacen una opción increíble a la hora de desarrollar aplicaciones como la nuestra:

- Las funciones de hot reload y hot restart son, sin lugar a duda, un gran avance en el desarrollo de las aplicaciones móviles. Estas funciones, tal y como sus nombres indican, realizan cambios en la aplicación según los cambios que haga el desarrollador en el código, de forma que, una vez la aplicación está compilada, Flutter reconstruye la aplicación en base a lo que hay compilado, permitiendo ver en aproximadamente dos segundos toda la aplicación compilada de nuevo, con sus cambios correspondientes. Esto agiliza muchísimo el desarrollo, permitiendo probar varias opciones de diseño en cuestión de segundos, a diferencia de las compilaciones tradicionales que ralentizan muchísimo el flujo de trabajo.

- Lo que hace algo único a Flutter es que la programación de la aplicación se basa en el uso de widgets. Estos widgets son una gran cantidad de componentes basados en Material Design que vienen ya definidos en el propio framework, de forma que el programador enlace unos widgets dentro de otros para dar forma a las distintas pantallas de la aplicación, y finalmente a la aplicación en sí. Esto se puede ver en el siguiente ejemplo, donde construiremos una pequeña vista con un botón de adorno para mostrar cómo funciona el árbol de widgets:

// Todas las vistas comienzan con este Widget, para especificar que la // vista va a emplear elementos de Material Design.
    return Material(
      // El Scaffold es la plantilla para casi todas las pantallas, 
      // ya que permite añadir un AppBar en la
      // vista que queramos, además del cuerpo de la pantalla.
      child: Scaffold(
        // El Scaffold tiene como hijos la AppBar de la pantalla (en 
        // este caso vacía) y el cuerpo, un
        // contenedor en el que pondremos nuestro botón
          appBar: AppBar(),
          body: Container(
            // El contenedor tiene propiedades como el padding, el 
            // ancho, y el alto de dicho contenedor.
            // Tendrá como hijo el botón.
             height: 50,
             width: 400,
             padding: EdgeInsets.all(10.0),
             child: RaisedButton(
               // El botón también tendrá características y un hijo.
               //En este caso será el texto que aparece
               // dentro del botón, y le cambiaremos el color. Además
               // por ser un RaisedButton, tendrá
               // cierta elevación respecto a la pantalla.
                 color: Colors.deepPurple,
                 child: Text("Press here!",
                   // Como propiedad del texto, le añadimos 
                   // un estilo para cambiar el color y el
                   // tamaño de la fuente.
                    style:
                     TextStyle(fontSize: 20, 
                         color: Colors.greenAccent)),
                // Al pulsar en el botón se ejecutará la función 
                // onPressed
                  onPressed: () {
                    // Cualquier cosa que queramos hacer al 
                    // pulsar el botón
                  }))),
    );

Como podemos observar, cada widget tiene sus propiedades como si se trataran de parámetros en cualquier otro lenguaje. De esta forma lo hace muy intuitivo y sencillo de aprender y de programar, anidando widgets para dar lugar a pantallas bastante atractivas para el usuario contando con la ayuda de los diseños de Material Design. Sin embargo, al contener tanta anidación, es posible que dé lugar a un código demasiado extenso anidando widgets uno detrás de otro, por lo que conviene estructurar muy bien los widgets, posiblemente dividiendo funcionalidades en el código de una misma pantalla, para facilitar el mantenimiento y la comprensión del mismo.

Además, existen multitud de paquetes y librerías que hemos utilizado en el desarrollo del proyecto que introduciremos cuando sea conveniente analizando la aplicación desarrollada.

Podemos acceder a la página oficial de Flutter aquí.

Firebase es una plataforma digital para el desarrollo de aplicaciones web y móviles desarrollada por Google en 2014, que ofrece diversas funciones con el objetivo de mejorar el rendimiento de la aplicación ofreciendo medios para aumentar la usabilidad y la seguridad para los usuarios de la aplicación. Además, ofrece estadísticas de uso de la aplicación que pueden ser de gran utilidad tanto a desarrolladores como a clientes potenciales.

Firebase ofrece una gran cantidad de servicios y funcionalidades diferentes, de los cuáles utilizamos en el proyecto:

- Cloud Firestore: Ofrece una base de datos NoSQL alojada en la nube, muy optimizada para las aplicaciones móviles y webs. El hecho de ser NoSQL nos ha hecho ver otro tipo de base de datos, algo que prácticamente no habíamos hecho hasta ahora, y nos ha facilitado mucho la inserción y obtención de datos. A continuación, podemos ver un ejemplo de cómo se estructura la base de datos NoSQL:

- Authentication: Es un servicio que ofrece a los desarrolladores un sistema de identificación y registro de usuarios, facilitando enormemente la implementación de dicha funcionalidad en la aplicación, además de ofrecer la seguridad conveniente.

- Storage: Este servicio pone a disposición de los usuarios la posibilidad de almacenar contenidos que no se almacenarían de manera trivial en la base de datos NoSQL, de forma que permite al usuario cargar y descargar archivos de vídeo, imágenes o cualquier otro tipo de contenido.

Como cabía de esperar, Flutter y Firebase están muy optimizados para funcionar entre ellos, ya que han sido desarrolladas por la misma compañía y son bastante recientes, algo que aumenta el rendimiento y la compatibilidad junto con la facilidad de desarrollo.

Podemos acceder a la página oficial de Firebase aquí.

## Herramientas

### Herramientas de gestión

Para la gestión y organización de nuestro proyecto hemos usado dos herramientas que nos han ayudado muchísimo:

- Trello es una herramienta que permite una sencilla e intuitiva gestión y organización de proyectos. Como somos dos integrantes, nos ha servido para dividir las tareas pendientes y asignarlas, además de saber el progreso en todo momento. Esto es un ejemplo de nuestro tablero:

- Plus for Trello es una extensión de Trello que permite una fácil gestión del tiempo en el proyecto, asignando a cada tarea creada estimaciones, tiempo invertido y, algo importante, genera automáticamente gráficas y tablas con el tiempo invertido por cada usuario.

Podemos acceder a la página oficial de Trello aquí y a la de Plus for Trello aquí.

### Herramientas de documentación

La memoria del proyecto ha sido escrita en la wiki de GitHub, por el simple hecho de que aporta una gran facilidad para documentar al escribir en Markdown, facilitando mucho el formateo de la memoria. Una vez escrita, hemos usado esta herramienta de código abierto llamada GitHub-wikito-Converter que permite transformar la wiki de un repositorio en un archivo de tipo PDF y hemos retocado la memoria para que quede perfecta para su entrega.

### Herramientas de control de versiones

Tal y como se puede intuir por el apartado anterior, la herramienta para el control de versiones ha sido GitHub, ya que hemos usado esta herramienta desde hace unos años y estamos bastante familiarizados con ella. GitHub es una plataforma de alojamiento de proyectos y de control de versiones usando la tecnología de Git, además de ofrecer sus propias funciones como wikis en cada proyecto, control de acceso a los repositorios de los proyectos, etc.

Podemos acceder a la página oficial de GitHub aquí

### Herramientas de desarrollo

Para el desarrollo de la aplicación hemos usado dos herramientas:

- Android Studio es un IDE oficial para el desarrollo de aplicaciones Android. Es también el que usábamos en el desarrollo fallido de la versión nativa de Android. Para el desarrollo de la aplicación en Flutter instalamos el plugin de Flutter y Dart tal y como indica esta guía.

- Codemagic es una herramienta web de gestión de integración continua oficial y desarrollada específicamente para proyectos desarrollados con Flutter. Todo lo necesario está explicado aquí.

### Herramientas de pruebas

Flutter ofrece una serie de paquetes que facilitan muchísimo el desarrollo de pruebas para la aplicación. Estos paquetes son los siguientes:

- test ofrece herramientas para realizar tests unitarios en métodos y funciones. Aquí podemos ver una introducción.

- flutter_test permite crear pruebas para los widgets, probando si éstos funcionan de una forma adecuada y como se espera que funcionen. Podemos ver una introducción aquí.

- flutter_driver sirve para crear tests de integración en nuestra aplicación. Primero, ejecutan una copia de nuestra aplicación en un dispositivo real, y luego ejecutan el test, comprobando que sigue el camino correcto y muestra lo que se espera. Podemos encontrar una introducción aquí.

# Aplicación desarrollada

## Glosario de términos

- Escuela deportiva: Cualquier escuela que se registre en el sistema y exista en la realidad. También nos referiremos a este término con escuelas.

- Director: Máximo mandatario en una escuela deportiva.

- Usuario: Cualquier persona que haga uso de la aplicación.

- Perfil social: Cualquier persona registrada en el sistema como usuario puede tener perfiles sociales en una escuela. Esto hará referencia a una persona real que está inscrita en dicha escuela.

- Grupo: Conjunto de personas reales, en nuestro ámbito perfiles sociales, que realizan entrenamientos colectivos.

- Chat: Mensajería instantánea entre perfiles sociales de una misma escuela en la aplicación.

## Visión general del sistema

### Participantes en el proyecto

El equipo de desarrollo está formado por dos integrantes:

|  | Datos |
| --- | --- |
| Nombre | Antonio Manuel Montaño Aguilera |
| DNI | 49130324R |
| Email | antoniomma97@gmail.com |

|  | Datos |
| --- | --- |
| Nombre | Pablo Vázquez Zambrano |
| DNI | 49136060X |
| Email | pabvazzam@gmail.com |

Además, contamos con la tutorización del profesor Carlos Guillermo Müller Cejás.

### Organizaciones involucradas

No contamos con ninguna organización involucrada en el desarrollo de este proyecto.

### Objetivos generales del sistema

Los objetivos principales del sistema son los siguientes:

- Permitir a cualquier usuario registrarse al sistema como director de una escuela, creándola, o como futuro alumno/entrenador.

- Permitir a los usuarios inscribirse en las escuelas como alumnos o entrenadores.

- Ofrecer un servicio de chats a los perfiles sociales dentro de una misma escuela.

- Ofrecer al director de una escuela control sobre los inscritos de su escuela, sus grupos, y sus eventos.

- Permitir a los administradores aceptar o rechazar escuelas inscritas.

- Ofrecer a los miembros de un grupo información sobre su calendario de eventos.

## Requisitos del sistema

### Actores

| ACT-01 | Director |
| --- | --- |
| Descripción | Representa a un perfil social de un usuario que se registra como dueño de una escuela |

| ACT-02 | Entrenador |
| --- | --- |
| Descripción | Representa a un perfil social inscrito a una escuela como entrenador |

| ACT-03 | Alumno |
| --- | --- |
| Descripción | Representa a un perfil social inscrito a una escuela como alumno |

### Requisitos de información

| RI-01 | Información sobre los usuarios |
| --- | --- |
| Descripción | El sistema debe guardar la siguiente información sobre las cuentas de usuario: el correo electrónico, la ID del usuario (generada automáticamente por Firebase) y la contraseña del usuario (asegurada y cifrada por Firebase automáticamente). |

| RI-02 | Información sobre los perfiles sociales |
| --- | --- |
| Descripción | El sistema debe guardar la siguiente información sobre los perfiles sociales: la ID (generada por Firebase), nombre, primer apellido, segundo apellido si procede, el rol del perfil social (Director, Entrenador o Alumno), el estado del perfil (aceptado o pendiente), la escuela a la que pertenece, el grupo al que está asignado, la imagen de perfil y la cuenta de usuario a la que pertenece. |

| RI-03 | Información sobre las escuelas deportivas |
| --- | --- |
| Descripción | El sistema debe guardar la siguiente información sobre las escuelas deportivas: la ID (generada por Firebase), nombre de la escuela, su dirección, su provincia, el pueblo/ciudad en el que se localiza, el estado en el que se encuentra (aceptada o pendiente), y el logo de la escuela. |

| RI-04 | Información sobre los chats |
| --- | --- |
| Descripción | El sistema debe guardar la siguiente información sobre los chats: los perfiles sociales que participan en el chat, la ID, que será la ID del primer perfil social y la ID del segundo, separadas por una "" (ejemplo, 1234_5678_) y los mensajes que se envían en ese chat. |

| RI-05 | Información sobre los mensajes |
| --- | --- |
| Descripción | El sistema debe guardar la siguiente información sobre los mensajes: el contenido del mensaje, la fecha de envío y la ID del perfil social que ha enviado el mensaje. |

| RI-06 | Información sobre los grupos |
| --- | --- |
| Descripción | El sistema debe guardar la siguiente información sobre los grupos: la ID del grupo, el nombre, el horario en el que se realizan los entrenamientos y la ID del entrenador responsable del grupo. |

| RI-07 | Información sobre los calendarios de eventos |
| --- | --- |
| Descripción | El sistema debe guardar la siguiente información sobre los eventos: el nombre o descripción del evento, la fecha en la que ocurrirá el evento y los grupos que se verán involucrados en dicho evento. |

### Requisitos funcionales

| RF-01 | Registro en el sistema |
| --- | --- |
| Descripción | El sistema debe permitir a los usuarios genéricos crear una cuenta en el sistema. Además, en ese registro se debe diferenciar si se registra un director de escuela o no. Para ello: - Deben poder acceder al formulario de registro mediante un botón en la pantalla principal de la aplicación, creando el usuario en la base de datos una vez el formulario esté relleno correctamente. - En caso de elegir que el usuario que se registra es director de una escuela, se le redirige al formulario de creación de escuela. - En caso contrario, se le redirige a la pantalla principal. |

| RF-02 | Inicio de sesión en el sistema |
| --- | --- |
| Descripción | El sistema debe permitir a los usuarios genéricos iniciar sesión con sus cuentas previamente registradas tal y como se especifica en el requisito RF-01. Para ello, se habilitará en la ventana de inicio de la aplicación un formulario de inicio de sesión. |

| RF-03 | Cierre de sesión en el sistema |
| --- | --- |
| Descripción | El sistema debe permitir a los usuarios genéricos cerrar sesión con sus cuentas. Para ello, se habilitará un botón de cierre de sesión en la ventana de selección de escuelas, selección de perfiles y menú principal, redirigiendo a la ventana de inicio de la aplicación. |

| RF-04 | Creación de escuela en el sistema |
| --- | --- |
| Descripción | El sistema debe permitir a los usuarios, en el formulario de registro, indicar si quieren crear una escuela en el sistema o no, tal y como se especifica en el requisito RF-01. En caso de que seleccionen la opción de crear una escuela, se les ofrecerá un formulario de creación de escuela y creación de perfil social con el rol de director, con toda la información necesaria. Al finalizar el formulario se creará tanto la escuela como el perfil social del director en estado pendiente. |

| RF-05 | Listado de escuelas de una cuenta de usuario |
| --- | --- |
| Descripción | El sistema debe mostrar a los usuarios que inicien sesión en el sistema las escuelas que contienen perfiles sociales asociados a esa cuenta de usuario. Debe mostrar dicha escuela con el número de perfiles sociales que están inscritos en esa escuela. Se debe permitir seleccionar cada escuela y redirigir a la ventana de selección de perfiles sociales inscritos en dicha escuela. |

| RF-06 | Listado de escuelas disponibles en el sistema |
| --- | --- |
| Descripción | El sistema debe ofrecer a los usuarios que inicien sesión la posibilidad de mostrar el listado completo de las escuelas disponibles en el sistema para inscribirse en dichas escuelas. Este listado incluirá el logo de la escuela y su nombre, permitiendo además filtrar las escuelas por su nombre. Pulsando sobre una de ellas se abrirá el formulario de inscripción en dicha escuela. |

| RF-07 | Inscripción en una escuela |
| --- | --- |
| Descripción | El sistema debe ofrecer a los usuarios la posibilidad de inscribirse en una escuela. Para ello, se debe seleccionar una escuela tal y como indica el requisito RF-06, mostrando un formulario de inscripción en el que se debe elegir la imagen de perfil, el nombre y los apellidos, y si el perfil social tendrá el rol de alumno o de entrenador. Tras esto, se creará el perfil social como pendiente, a la espera de que el director de la escuela lo acepte. |

| RF-08 | Editar perfil social |
| --- | --- |
| Descripción | El sistema debe ofrecer a los usuarios la posibilidad de editar la información de su perfil social, siendo ésta el nombre, sus apellidos y cambiar su imagen de perfil. |

| RF-09 | Listado de perfiles sociales inscritos a una escuela |
| --- | --- |
| Descripción | El sistema debe mostrar los perfiles sociales inscritos a una escuela seleccionada previamente tal y como refleja el requisito RF-05. Se debe permitir seleccionar un perfil social y redirigir a la ventana donde se encuentra el menú principal. Se debe habilitar un botón para volver a la selección de escuelas si el usuario así lo desea. |

| RF-10 | Menú principal |
| --- | --- |
| Descripción | El sistema debe mostrar un menú principal a los usuarios de la aplicación que hayan iniciado sesión y seleccionado tanto escuela como perfil social. Este menú principal contendrá distinta información útil dependiendo del rol del perfil social seleccionado que servirá como acceso directo a las distintas funcionalidades de la aplicación. Además, debe incluir un menú que permita cambiar de escuela, de perfil social o cerrar sesión si el usuario así lo desea. |

| RF-11 | Caché |
| --- | --- |
| Descripción | El sistema debe almacenar en memoria caché el usuario que ha iniciado sesión, la escuela y el perfil seleccionados para agilizar el rendimiento del sistema. Por lo tanto: - Si no hay nada guardado, la aplicación se iniciará en la ventana de inicio de sesión. - Si tiene el usuario que ha iniciado sesión, el sistema iniciará en la ventana de selección de escuela. - Si tiene el usuario y la escuela seleccionada, el sistema iniciará en la ventana de selección de perfiles sociales. - Si el sistema tiene toda la información anterior, iniciará en la ventana del menú principal. |

| RF-12 | Ventana de chats |
| --- | --- |
| Descripción | El sistema debe mostrar al usuario una ventana con los chats correspondientes divididos en dos pestañas: - En una pestaña se mostrarán los chats que el perfil social tiene abiertos con el último mensaje que se ha mandado en ese chat. Se entiende por abierto los chats con algún perfil social en el que ya se han mandado mensajes. - En otra pestaña se mostrarán los perfiles sociales con los que se puede abrir un chat, que serán los perfiles sociales inscritos en la misma escuela que el perfil social seleccionado. |

| RF-13 | Chat room |
| --- | --- |
| Descripción | Una chat room es, tal y como su traducción literalmente indica, una "habitación para chatear". Por lo tanto, el sistema debe permitir a los perfiles sociales chatear entre sí. Para ello, existirá una ventana de chat en la que participarán los dos perfiles sociales implicados en dicho chat, seleccionado previamente tal y como indica el requisito RF-08, y en el que se mostrarán los mensajes que se han enviado entre sí dichos participantes, diferenciando claramente los enviados por un perfil y por otro, además de permitir escribir y enviar un mensaje nuevo al otro perfil social. |

| RF-14 | Aceptar y rechazar perfiles sociales |
| --- | --- |
| Descripción | El sistema debe ofrecer a los directores de las escuelas una funcionalidad que permita aceptar y rechazar perfiles sociales con estado pendiente en sus respectivas escuelas. Para ello, se le ofrecerá una ventana con un listado de perfiles sociales con ese estado, mostrando la imagen del perfil, nombre, apellidos y el rol que tendrá dentro de la escuela, además de, por supuesto, botones para aceptar y rechazar: - En caso de aceptar, el estado de dicho perfil social pasará a aceptado y podrá acceder a las funcionalidades de la aplicación en dicha escuela. - En caso de rechazar, el perfil social será eliminado del sistema. |

| RF-15 | Aceptar y rechazar escuelas |
| --- | --- |
| Descripción | El sistema debe ofrecer a los administradores del sistema una funcionalidad que permita aceptar y rechazar escuelas con estado pendiente, además de a sus directores. Para ello, se le ofrecerá una ventana con un listado de escuelas con ese estado, mostrando el logo de la escuela, nombre, dirección, ciudad y provincia, además de la información del perfil social del director y, por supuesto, botones para aceptar y rechazar: - En caso de aceptar, el estado de la escuela pasará a aceptado, al igual que el perfil social del director, y podrá acceder a las funcionalidades de la aplicación en dicha escuela. - En caso de rechazar, el perfil social del director y la escuela serán eliminados del sistema. |

| RF-16 | Información sobre el grupo |
| --- | --- |
| Descripción | El sistema debe ofrecer a los perfiles sociales información sobre el grupo al que están asignados, si es que tienen algún grupo asignado, en el caso de los alumnos. Para los entrenadores y directores, se les debe ofrecer un listado de los grupos a los que entrenan y los que existen en la escuela respectivamente, pudiendo seleccionar uno de ellos para acceder a su información, que consistirá en el nombre del grupo, el entrenador encargado de dicho grupo, el horario en el que entrena dicho grupo y un listado de los alumnos que integran ese grupo. |

| RF-17 | Crear grupo |
| --- | --- |
| Descripción | El sistema debe ofrecer a los directores la posibilidad de crear grupos en su escuela. Para ello, se ofrecerá un formulario en el que deben asignar un entrenador al grupo, darle un nombre, un horario y los alumnos que integran dicho grupo. |

| RF-18 | Editar grupo |
| --- | --- |
| Descripción | El sistema debe ofrecer a los directores un formulario para poder editar la información de sus grupos, siendo ésta el nombre del grupo, el entrenador que está asignado a dicho grupo y el horario. Para ello, se habilitará en la ventana de información del grupo un botón que cambie el modo de "lectura" a "escritura", pudiendo editar toda la información mencionada anteriormente y guardarla al finalizar. |

| RF-19 | Asignar y eliminar alumnos a/de un grupo |
| --- | --- |
| Descripción | El sistema debe ofrecer a los directores la posibilidad de asignar y eliminar alumnos a/de un grupo después de haberlo creado. Para ello, se habilitará en la ventana de información del grupo un botón que cambie el modo de "lectura" a "escritura", pudiendo agregar nuevos alumnos o eliminar los actuales de la lista, guardando al finalizar. |

| RF-20 | Eliminar grupo |
| --- | --- |
| Descripción | El sistema debe ofrecer a los directores un botón en la ventana de información del grupo, mientras se edita el grupo, para eliminar dicho grupo. |

| RF-21 | Información del calendario de eventos |
| --- | --- |
| Descripción | El sistema debe ofrecer a los perfiles sociales una vista del calendario de eventos de la escuela, en el que se ofrece información sobre los eventos que conciernen a la escuela en cuestión. |

| RF-22 | Crear eventos |
| --- | --- |
| Descripción | El sistema debe ofrecer a los directores y entrenadores de la escuela la posibilidad de crear eventos en la escuela a la que pertenecen. Para ello, se les ofrece un formulario en el que deben añadir la información, siendo ésta el nombre del evento, el horario y el día del evento, y una descripción. |

| RF-23 | Editar eventos |
| --- | --- |
| Descripción | El sistema debe ofrecer a los directores y entrenadores de la escuela la posibilidad de editar los eventos previamente creados por cualquier director o entrenador de la escuela. Se permitirá editar toda la información del evento. |

| RF-24 | Eliminar eventos |
| --- | --- |
| Descripción | El sistema debe permitir a los directores y entrenadores de una escuela eliminar eventos previamente creados, sea cual sea el creador del evento. |

| RF-25 | Eliminar perfiles sociales de una escuela |
| --- | --- |
| Descripción | El sistema debe permitir a los directores de una escuela eliminar perfiles sociales de su escuela. |

| RF-26 | Banear/desbanear usuarios del sistema |
| --- | --- |
| Descripción | El sistema debe ofrecer a los administradores una funcionalidad que permita banear y desbanear usuarios del sistema. |

| RF-27 | Eliminar escuelas del sistema |
| --- | --- |
| Descripción | El sistema debe ofrecer a los administradores la posibilidad de eliminar escuelas que sean previamente aceptadas del sistema. |

### Reglas de negocio

| RN-01 | Usuario anónimo |
| --- | --- |
| Descripción | Un usuario anónimo no podrá hacer uso de ninguna funcionalidad de la aplicación como usuario anónimo. Para ello, deberá iniciar sesión con una cuenta ya existente. |

| RN-02 | Registro de usuario |
| --- | --- |
| Descripción | El formulario de registro de un nuevo usuario en la aplicación debe cumplir las siguientes restricciones: - Ningún campo debe estar vacío. - Debe registrar un correo electrónico válido. - La contraseña debe tener una longitud mínima de 6 caracteres. |

| RN-03 | Creación de perfil social |
| --- | --- |
| Descripción | El formulario de creación de un nuevo perfil social en la aplicación debe cumplir las siguientes restricciones: - Ningún campo debe estar vacío. - Si es un director o un entrenador, la imagen de perfil es obligatoria. |

| RN-04 | Directores en las escuelas |
| --- | --- |
| Descripción | En una escuela, sólo puede existir un perfil social creado cuyo rol sea el de director, no se permite ningún otro. |

## Análisis de costes

### Costes directos

El presupuesto del proyecto se basa en los costes estimados de él, tanto los costes directos como los costes indirectos.

En la siguiente tabla se encuentra un desglose de los costes del desarrollo del proyecto:

|  | Salario anual bruto | Cotización Seguridad Social | Coste para la empresa | Salario bruto a la hora | Salario total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarrollador | 22.000€ | 6.578€ | 28.578€ | 15.87€ | 4.763€ |

El salario de un desarrollador se calcula partiendo del salario bruto anual que cobraría en una empresa con contrato indefinido con aproximadamente un año de experiencia en el sector. A ese salario bruto anual hay que sumarle los gastos de cotización en la seguridad social, suponiendo este total el coste para la empresa anualmente.

A partir de este coste anual, calculamos, con las 1800 horas anuales descritas en el Convenio Colectivo estatal de empresas de consultoría y estudios de mercado y opinión pública, el salario bruto de un desarrollador a la hora.

Dado que el proyecto consumirá un total de 300 horas por cada desarrollador, hay que multiplicar el salario bruto a la hora del desarrollador por las horas que serán invertidas en el desarrollo del proyecto. Por lo tanto, dado que el equipo está compuesto por dos desarrolladores, el coste directo total será de 9.526€.

### Costes indirectos

Los desarrolladores del proyecto dispondrán de los siguientes equipos Acer Nitro 5 AN515-52 durante el desarrollo:

- 8GB RAM

- Intel Core i5-8750H @2.20GHz

- Nvidia GeForce GTX 1050 4GB

- Windows 10, 64 Bits

Estos equipos tienen un coste de 900€. Asumiendo que cada año se trabajan 1800 horas, se amortiza un 25% del ordenador. El proyecto consumirá 300 horas de desarrollo, por lo que se amortizará a su vez el 16,67% de ese porcentaje de amortización anual, dando lugar a una amortización del 4,16%. Por lo tanto, el precio de amortización para cada PC es de 37,44€.

Por lo tanto, al disponer de dos equipos idénticos, el gasto de amortización total será de 74,88€.

Además, a los costes indirectos hay que sumarle los costes de infraestructura en la realización del proyecto. Suponiendo que aproximadamente el gasto indirecto de un desarrollador ronda los 150€ en un mes, hay que sumar el total de 600€ a los costes indirectos.

### Reservas

Es posible que en nuestro proyecto surjan fallos inesperados de software o cualquier tipo de evento inesperado. Por lo tanto, hay que añadir a nuestro presupuesto una cantidad que nos sirva para poder subsanar dichas circunstancias sin problemas mayores, añadiendo 20 horas de salario al presupuesto para cubrir estas necesidades.

|  | Coste unitario (20 horas) | Total |
| --- | --- | --- |
| Costes directos | 317,4€ | 634,48€ |
| Costes indirectos |  | 20€ |
| TOTAL |  | 674,48€ |

### Presupuesto total

Una vez desglosado el presupuesto del proyecto, calculamos el total. Para ello, sumaremos los costes directos e indirectos y el presupuesto reservado en caso de que haya cualquier tipo de retraso en la entrega del proyecto. Finalmente, se le aplicará el IVA al total.

|  | Cantidad |
| --- | --- |
| Costes directos | 9.526€ |
| Costes indirectos | 674,88€ |
| Reservas | 674,48€ |
| Total SIN IVA | 10.875,36€ |
| IVA aplicado | 2.283,82€ |
| TOTAL | 13.159,18€ |

## Planificación y metodología de desarrollo

La planificación del proyecto se ha tenido que hacer en 380 horas, debido al previo desarrollo de la versión nativa de Android. Esto no supone ningún cambio, ya que las 220 horas previas iban a ser igualmente consumidas en caso de que la versión nativa de iOS se hubiera llevado a cabo, por lo que la planificación sería la misma para las dos versiones y, tal y como se especificó antes, no supone ningún cambio en la planificación. Por lo tanto, la planificación aproximada será la siguiente (hay que añadir las 30 horas de estudio de los requisitos del proyecto realizada previamente en Android):

| Título de la tarea | Estimación en horas individuales | Estimación en horas totales |
| --- | --- | --- |
| Inicio del proyecto | 5 | 10 |
| - Estudio sobre el proyecto | 3 | 6 |
| - Estudio de las tecnologías | 2 | 4 |
| Requisitos del sistema | 15 | 30 |
| Configuración del entorno de desarrollo | 3 | 6 |
| Implementación del sistema | 140 | 280 |
| Pruebas del sistema | 10 | 20 |
| - Pruebas automáticas | 5 | 10 |
| - Pruebas de aceptación | 5 | 10 |
| Generar documentación y memoria | 25 | 50 |
| Presentación | 7 | 14 |
| - Realizar la presentación | 4 | 8 |
| - Práctica de la presentación | 3 | 6 |
| TOTAL |  | 410 |

Tal y como se especificó antes, la planificación del desarrollo con el framework Flutter realmente es de 380 horas, pero se ha añadido a la planificación anterior las 30 horas de estudio de requisitos que se realizó en Android, de forma que esta planificación quede más completa.

El reparto de las tareas se ha realizado una vez iniciada la implementación del sistema, ya que todo el trabajo previo lo realizamos tanto Pablo como Antonio a la vez, ya que el estudio del proyecto y el estudio de las tecnologías nuevas es algo necesario para los dos, además del estudio y la elicitación de los requisitos del sistema, necesario para iniciar la planificación y el desarrollo del sistema. Al principio del desarrollo se decidió repartir las horas de desarrollo de forma equitativa entre los dos tal y como se especifica en la tabla de planificación del proyecto. Este reparto se especificará mejor cuando describamos los módulos desarrollados por cada uno. En la siguiente imagen se puede observar el tablero de Trello que hemos usado para el reparto de las tareas:

En el tablero se pueden apreciar distintas listas de tareas:

- Backlog: En el Backlog se incluyen las tareas que se deben hacer en un futuro, es decir, todas las tareas pendientes por hacer en el proyecto.

- To Do: Esta lista incluye las tareas que se han planificado para hacerlas en un futuro cercano, estimando su duración y asignadas a algún miembro. También pueden incluirse tareas genéricas como el arreglo de errores que se hayan encontrado.

- Doing: Se incluyen las tareas que se encuentran actualmente en desarrollo por alguno de los miembros del equipo.

- To Review: Son las tareas que han finalizado su desarrollo y falta revisar su correcto desarrollo para darla como finalizada.

- Done: Son tareas que se han revisado tras su finalización y se dan por completadas.

- Cancelled: Esta lista incluye tareas que han sido canceladas por algún motivo. También se incluyen tareas que estaban en progreso cuando aún realizábamos el desarrollo de la versión nativa de Android.

- Reuniones: Aquí se imputan las horas de reunión del equipo o con el tutor.

Semanalmente, antes de comenzar a trabajar, tenemos una reunión muy breve para decidir qué tareas se van a realizar esa semana, es decir, qué tareas pasan de la lista Backlog a la lista To Do para su desarrollo en esa semana. El flujo de trabajo, una vez decidida la tarea que se va a realizar, pasaría dicha tarea a la lista Doing para comenzar su desarrollo. Una vez finalizado el desarrollo, pasará a la lista To Review, pendiente de revisar que el desarrollo se ha finalizado correctamente, pasando dicha tarea a Done.

## Análisis del sistema

### Modelo del sistema

A continuación, mostramos el modelo conceptual del sistema. Un modelo de dominio no tiene sentido al no haber una base de datos relacional, por lo que esto es una idea del modelo:

Y aquí detallamos las distintas clases del modelo conceptual del sistema:

| Entidad | Descripción |
| --- | --- |
|  | Esta clase UserAccount representa la entidad de una cuenta de usuario. Esta entidad se refleja en el sistema mediante Firebase Auth en nuestra base de datos. Las propiedades son: - email: Cadena que representa el correo electrónico con el que se registra el usuario en el sistema. - password: Cadena que representa la contraseña del usuario en el sistema. Este campo se cifra automáticamente gracias a Firebase Auth, lo cual lo hace muy seguro ya que, además de su cifrado, Firebase no muestra el valor de la cadena en la base de datos. |
|  | Esta clase SocialProfile representa la entidad de un perfil social en el sistema. Es una entidad clave en el sistema, ya que será la representación física de una persona en el sistema. Sus propiedades son: - id: Identificador único en el sistema de la entidad, generado automáticamente por Firebase. - name: Cadena que representa el nombre del perfil social, es decir, nombre de la persona física. - firstSurname: Cadena que representa el primer apellido del perfil social, es decir, primer apellido de la persona física. - secondSurname: Cadena que representa el segundo apellido del perfil social, es decir, segundo apellido de la persona física. Este campo es opcional, ya que algunas personas no tienen segundo apellido. - userAccountId: Identificador único del usuario al que pertenece el perfil social, obtenido de Firebase. - urlImagen: URL que representa la imagen del perfil social, obtenida mediante Firebase Storage una vez que la imagen se ha subido al sistema. - role: Cadena que representa el rol del perfil social dentro de la escuela, que puede ser Director, Trainer (entrenador), o Student (alumno). - status: Cadena que representa el estado del perfil social, que puede ser pending (pendiente) o accepted (aceptado). Este estado cambiará al ser aceptado por el director, iniciado por defecto en pending. |
|  | Esta clase ChatRoom representa la entidad de una sala de chat. En esta clase encontramos las propiedades: - id: Un identificador único en el sistema de la entidad, generado automáticamente por Firebase. - users: Colección de cadenas que representas los identificadores únicos de los perfiles sociales que participan en la sala de chats. |
|  | Esta clase Message representa una entidad de mensaje en una sala de chat. Obviamente, un conjunto de estos mensajes representa una colección de mensajes dentro de la sala de chat. En esta clase encontramos: - message: Cadena que representa el mensaje enviado por alguno de los perfiles sociales. - senderId: Identificador único que representa la id del perfil social que ha enviado el mensaje. Esta id debe participar en la sala de chat. - sentDate: Fecha del envío del mensaje, que nos servirá para ordenar los mensajes enviados en la sala de chat. |
|  | Esta clase SportSchool representa la entidad de una escuela deportiva en el sistema. Es otra entidad clave en el sistema ya que sin esta entidad no existirían los perfiles sociales, por ejemplo. Sus propiedades son: - id: Un identificador único generado automáticamente por Firebase. - name: Cadena que representa el nombre de la escuela deportiva. - urlLogo: Cadena que representa la URL del logo de la escuela deportiva, proporcionada por Firebase Storage una vez que se ha subido a la base de datos. - address: Cadena que representa la dirección física de la escuela deportiva, es decir, la ubicación de la escuela. - province: Cadena que representa la provincia en la que se encuentra la escuela deportiva. - town: Cadena que representa la localidad/pueblo/ciudad en la que se encuentra la escuela deportiva. - status: Cadena que representa el estado de la escuela deportiva en el sistema, siendo éste pending (pendiente) o accepted (aceptado). Este estado cambia cuando el administrador acepte la escuela, comenzando con el estado pendiente por defecto. |
|  | Esta clase Group representa la entidad de un grupo en la escuela deportiva, en el cuál participan un grupo determinado de alumnos y un entrenador asignado que realizan entrenamientos juntos en la realidad. Sus propiedades son: - id: Identificador único generado automáticamente por Firebase. - name: Cadena que representa el nombre del grupo. - trainerId: Identificador único del perfil social del entrenador asignado a este grupo. |
|  | Esta clase Schedule representa la entidad de un horario de un grupo. El grupo puede tener varios horarios. Las propiedades son: - dayOfTheWeek: Cadena que representa el día de la semana de la instancia de este horario. - endTimeSchedule: Cadena que representa la hora en la que finaliza el entrenamiento. - startTimeSchedule: Cadena que representa la hora a la que comienza el entrenamiento. |
|  | Esta clase Event representa la entidad de un evento en la escuela deportiva. Estos eventos están asociados a un grupo, y tienen un horario asignado. Su única propiedad es name, cadena que representa el nombre o la descripción del evento. |

### Arquitectura del sistema

La estructura de un proyecto Flutter es algo básico de entender para poder desarrollar un proyecto en el framework. Para ello, presentamos una imagen y una explicación en la que se detalla la estructura de nuestro proyecto como ejemplo para facilitar su comprensión:

- Hay que destacar los archivos .darttool_,. idea, .flutter-plugins, .flutter-plugins-dependencies, .metadata, .packages, los archivos log y el archivo .iml. Estos archivos son simplemente archivos de configuración y de metadatos del framework, plugins, etc. Estos archivos no nos interesan, ya que se modifican automáticamente con nuestro desarrollo.

- El paquete android contiene un proyecto específico para Android que incluye la configuración necesaria para ejecutar nuestro proyecto Flutter.

- El paquete assets contiene los archivos multimedia que nos pueden hacer falta en nuestro desarrollo, tales como imágenes de algún ámbito, el logotipo de nuestra aplicación, etc.

- El paquete build contiene compilaciones de las dependencias de nuestra aplicación. Es algo de lo que no nos tenemos que preocupar, ya que al añadir las dependencias al proyecto se compilan automáticamente.

- El paquete ios contiene un proyecto específico para iOS que incluye la configuración necesaria para ejecutar nuestro proyecto Flutter.

- El paquete lib contiene todos los archivos .dart de nuestro proyecto. Es el paquete en el que pasaremos más tiempo de desarrollo durante la realización de nuestro proyecto.

- El paquete test contiene los archivos con las pruebas que se realizan a los distintos módulos de nuestro proyecto.

- Los archivos pubspec.yaml y pubspec.lock son los archivos que registran las dependencias que añadimos a nuestro proyecto con sus respectivas versiones. Para ello, se añaden las dependencias con sus versiones al archivo pubspec.yaml y se ejecutan mediante el comando flutter pub get en la consola, de forma que se obtienen las dependencias y se compilan, añadiendo un registro en el archivo pubspec.lock. Además, en el archivo pubspec.yaml también se especifican las localizaciones de distintos archivos multimedia dentro del proyecto.

A continuación, mostramos un diagrama en el que se resume la arquitectura general del framework Flutter, con su posterior explicación:

Este es un diagrama de capas que resume la arquitectura general del funcionamiento de Flutter.

En la capa más baja encontramos la capa de plataforma, la cual ofrece un Shell optimizado para la compilación del código Dart con una máquina virtual en cada una de las plataformas, tanto para Android como para iOS. Estos Shell dan acceso a las plataformas de manera nativa mediante sus respectivas API.

En la capa intermedia encontramos la capa de motor o engine. En dicha capa encontramos el motor de Flutter, que consiste en un runtime ofrecido por Skia. Skia es una librería de gráficos de código abierto desarrollada en C++ originalmente por Skia Inc. y adquirida más tarde por Google que ofrece todo lo necesario para el funcionamiento de nuestra aplicación, tales como librerías de animaciones, gráficos, herramientas de compilación, etc. Además, encontramos el runtime de Dart.

Por último y no menos importante, encontramos el propio framework de Flutter. Es la parte más importante para los desarrolladores de Flutter como es lógico, ya que contiene todo lo necesario para el desarrollador y su interacción con el framework:

- Animaciones, pinturas y gestos: El framework de Flutter ofrece una serie de herramientas sobre las animaciones, la pintura de píxeles y los gestos para que el desarrollador tenga un control absoluto sobre el funcionamiento de la aplicación y lo que desea mostrar al usuario en cada widget construido.

- Renderizado: Flutter ofrece librerías de renderizado para que el desarrollador solo se preocupe por la construcción de los widgets y renderizar las vistas tal y como el programador desea.

- Widgets: Tal y como se explica en el apartado de Tecnología, los widgets son las herramientas que darán forma a la aplicación, predefinidos por el propio Flutter.

- Material Design y Cupertino: Son las librerías que implementa Flutter para dar forma a la interfaz de usuario, siendo Material Design ofrecido por Google y Cupertino por Apple. Estas librerías hacen que la aplicación se vea de la misma forma tanto en un dispositivo Android como en uno iOS.

## Implementación del sistema

### Entorno de desarrollo

### Hardware

Para el desarrollo de la aplicación se han utilizado los siguientes dispositivos:

- 2 ordenadores portátiles Acer Nitro 5 AN515-52 con Intel Core i5-8750H @ 2.20GHz y 8GB de RAM.

- Smartphone Xiaomi Mi A1.

- Smartphone Redmi Note 9 Pro.

### Software

Se han utilizado las siguientes versiones de software para el desarrollo del proyecto:

- Flutter SDK v1.17.5.

- Intérprete Dart 2.8.4.

- Android Studio v4.0.

### Implementación de los distintos módulos del sistema

En esta sección vamos a ofrecer una descripción detallada de los distintos módulos para facilitar la comprensión del código y del sistema. Para ello, vamos a analizar cómo se han cumplimentado los distintos requisitos funcionales del sistema y, además, vamos a ofrecer un ejemplo de distintas operaciones con la base de datos Cloud Firestore y la subida de archivos a Firebase Storage.

### ¿Cómo se suben documentos a Cloud Firestore?

Un documento en nuestra base de datos Cloud Firestore (recordamos, NoSQL) no es más que un documento en formato JSON que representa un objeto de nuestro modelo en la base de datos. Por ejemplo, aquí podemos ver una representación de un objeto de tipo SportSchool:

Esto representa un mapa clave/valor que simboliza cada atributo de nuestro objeto con su valor correspondiente. Para insertar estos documentos a la base de datos, debemos escribir un objeto JSON por nosotros mismos para que Cloud Firestore lo entienda y lo inserte. Aquí podemos ver un ejemplo de la creación de escuelas deportivas en el sistema:

SportSchool sportSchool = new SportSchool(nameSportSchool, addressSportSchool, townSportSchool, provinceSportSchool, "PENDING", urlLogo);
final databaseReference = Firestore.instance;
DocumentReference ref = await databaseReference.collection("sportSchools").add({
      "name": sportSchool.name,
      "address": sportSchool.address,
      "town": sportSchool.town,
      "province": sportSchool.province,
      "status": sportSchool.status,
      "urlLogo": sportSchool.urlLogo
    });

En este ejemplo, creamos un objeto de tipo SportSchool al que le pasamos en su constructor los valores obtenidos del formulario de creación de escuelas del que hablaremos más tarde. Lo importante es lo que viene después de la creación del objeto. Instanciamos la referencia a la base de datos de Firebase en primer lugar. Después, creamos un objeto de tipo DocumentReference para guardar la información del documento que vamos a crear. Por último, llamamos a la instancia de la base de datos, le especificamos que queremos que inserte el documento en la colección sportSchools y posteriormente, con el método add, creamos el objeto JSON. Tras esto, nuestro objeto estará creado en la base de datos tal y como hemos visto en el primer ejemplo.

Una vez agregado, para facilitarnos la tarea para tratar con este objeto, le agregamos la ID generada automáticamente por Firebase para el documento, tal y como se aclara aquí:

await databaseReference
        .collection("sportSchools")
        .document(ref.documentID)
        .setData({"id": ref.documentID}, merge: true);

En este fragmento, le pedimos al objeto de tipo DocumentReference creado anteriormente la ID generada automáticamente para, posteriormente, llamar de nuevo a la base de datos, concretamente a la colección sportSchools que acabamos de modificar, y le pedimos el documento que acabamos de crear. A este documento le agregamos otro objeto JSON, especificando que lo debe mezclar con lo que ya existe en el documento mediante la opción merge: true, con la ID del documento.

Con esto, ya tenemos agregado el documento a la base de datos.

### ¿Cómo se consulta a la base de datos para obtener un documento?

Las consultas a la base de datos Cloud Firestore son bastante sencillas y parecidas a lo ya visto en el ejemplo anterior.

Aquí mostramos un ejemplo de una consulta que explicaremos después:

await Firestore.instance
        .collection("socialProfiles")
        .where('role', isEqualTo: 'TRAINER')
        .where('role', isEqualTo: 'DIRECTOR')
        .where('sportSchoolId', isEqualTo: sportSchool.id)
        .getDocuments()
        .then((value) {
      value.documents.forEach((element) async {
        SocialProfile trainer = SocialProfile.socialProfileFromMap(element.data);
        trainer.id = element.documentID;
        trainers.add(trainer);
      });

Esta consulta tiene como finalidad obtener una lista de perfiles sociales que sean candidatos para ser asignados como entrenadores a un grupo. Para ello, en primer lugar llama a la instancia de la base de datos para pedirle primero la colección de perfiles sociales socialProfiles. Después, le añade la condición de que el atributo role de los perfiles sociales que se quieren obtener debe ser o entrenador o director, además de pertenecer a la escuela sobre la que queremos crear un grupo. Finalmente, se obtienen los documentos y se opera con ellos en un bucle forEach, irrelevante para la explicación.

Como podemos ver, operar con la base de datos es muy sencillo e intuitivo, algo que hemos valorado mucho en la elección de la tecnología.

### ¿Cómo se suben fotografías a Firebase Storage?

Firebase Storage nos lo pone muy sencillo a la hora de operar con archivos multimedia en la aplicación. Para ello, mostramos un ejemplo:

String fileName = nameSportSchool;
StorageReference storageReference = FirebaseStorage.instance.ref().child(fileName + getRandomString(12));
StorageUploadTask uploadTask = storageReference.putFile(imageSchool);
StorageTaskSnapshot taskSnapshot = await uploadTask.onComplete;
var url = await taskSnapshot.ref.getDownloadURL();
urlLogo = url;

En el ejemplo se pretende subir la fotografía que el director de la escuela quiere subir como logotipo al crear dicha escuela en el sistema. Para ello, primero seleccionamos como nombre del archivo el nombre de la escuela. Luego, instanciamos Firebase Storage para operar con la base de datos, y le especificamos que vamos a subir el archivo con dicho nombre, además de agregarle una cadena aleatoria para evitar la repetición de nombres de archivo en caso de que se añadan dos escuelas con el mismo nombre a la aplicación. Tras esto, declaramos un objeto de tipo StorageUploadTask, que sirve para operar con la tarea de subida de archivos, y con la instancia creada anteriormente, guardamos el archivo (imageSchool contiene la URL local de la imagen seleccionada) en la base de datos. Con el objeto StorageTaskSnapshot, podemos obtener la información del objeto guardado una vez completada la subida del archivo. Con esta información obtendremos la URL del archivo desde la base de datos, lo que nos servirá para guardar esta información en el objeto SportSchool que queremos insertar en la base de datos con el ejemplo proporcionado, para consultarlo más tarde en distintas partes de la aplicación.

Es algo muy sencillo de hacer, y lo mejor es que nos generará una URL para después, en lugar de consultar la base de datos dos veces, una para el objeto y otra para la imagen, sólo la consultamos para el objeto, ya que la imagen está alojada en internet mediante dicha URL.

### RF-01: Registro en el sistema

Este requisito se ha desarrollado conjuntamente entre los dos integrantes del grupo, ya que fue de las primeras vistas que hicimos en el desarrollo, y, con el fin de aprender mejor y más rápido el funcionamiento de Flutter, lo decidimos así.

Aquí hemos implementado un sistema clásico de registro, pidiendo la información básica que se especifica para la cuenta de usuario en el requisito RI-01. La pantalla de registro ha quedado así:

Hemos añadido las comprobaciones del correo electrónico (que el campo no esté vacío y que la dirección insertada cumpla con una expresión regular de comprobación de correos electrónicos) y las contraseñas (que su longitud no sea inferior a 6 caracteres y que los dos campos de contraseñas coincidan). Por último, se añade una pregunta al usuario para saber si su deseo es crear una escuela o no, es decir, si es director de una escuela y por lo tanto su intención es crear una escuela en el sistema con un perfil de director.

Además, se han incluido comprobaciones que Firebase realiza a los datos introducidos tal y como se observa aquí:

catch (e) {
              String message;
              if (e.code == "ERROR_INVALID_EMAIL") {
                message = "El email no es válido";
              } else if (e.code == "ERROR_EMAIL_ALREADY_IN_USE") {
                message = "El email ya está en uso";
              } else if (e.code == "ERROR_WEAK_PASSWORD") {
                message = "La contraseña es demasiado débil";
              } else {
                message = "Ha ocurrido un error";
              }

En estas líneas se comprueba si la excepción se produce por una dirección de correo electrónico inválida (doble comprobación, ya que también se comprueba en el cliente), si el email está ya en uso, si la seguridad de la contraseña es demasiada baja o si ha ocurrido algún error inesperado.

Una vez que el formulario se ha cumplimentado y enviado, el usuario se creará usando los útiles proporcionados por Firebase Auth:

final FirebaseUser newUser = (await _auth.createUserWithEmailAndPassword(
                  email: email,
                  password: password,
                )).user;

Donde email es la cadena que representa la dirección de correo electrónico introducida, password es la cadena que representa la contraseña que ha insertado el usuario, _auth es la variable que instancia a Firebase Auth y createUserWithEmailAndPassword es el método proporcionado por la librería de Firebase para crear usuarios en la aplicación. Internamente, Firebase Auth se encargará de crear el usuario y cifrar y ocultar la contraseña en la base de datos.

Al finalizar el proceso, el usuario queda registrado en la base de datos y se comprueba si ha decidido crear una escuela o no, redirigiéndole a la pantalla para crear una escuela en caso afirmativo o a la pantalla de inicio de sesión en caso contrario.

### RF-02: Inicio de sesión en el sistema

Este es otro requisito que se ha desarrollado de forma conjunta por los dos integrantes, ya que al igual que en el anterior, estábamos en proceso de aprendizaje y decidimos realizarlo entre los dos.

Para el inicio de sesión hemos desarrollado un formulario clásico en el que el usuario debe ingresar un correo electrónico y una contraseña que coincida con una cuenta de usuario registrada en el sistema. La pantalla ha quedado tal que así:

Hemos añadido la comprobación de la dirección de correo electrónico (que el campo no esté vacío y que la cadena insertada cumpla con una expresión regular que comprueba la validez del correo electrónico insertado) y que el campo de la contraseña no esté vacío.

Además, se han incluido las comprobaciones de Firebase siguientes:

catch (e) {
                String message;
                if (e.code == "ERROR_USER_NOT_FOUND") {
                  message = "El usuario no existe";
                } else if (e.code == "ERROR_WRONG_PASSWORD") {
                  message = "La contraseña no es correcta";
                } else {
                  message = "Ha ocurrido un error";
                }

En estas líneas se comprueba si la excepción lanzada se ha producido porque el usuario no existe o si, por el contrario, el usuario existe pero la contraseña es errónea. También se comprueba si la excepción se produce por una causa desconocida.

Una vez que el formulario se ha rellenado y se han validado las anteriores comprobaciones, el usuario envía los datos a Firebase mediante Firebase Auth:

final FirebaseUser user = (await _auth.signInWithEmailAndPassword(
                      email: email, password: password)).user;

Donde email representa la dirección de correo electrónico introducida y password es la cadena que representa la contraseña introducida. Además, _auth es la instancia de Firebase Auth y signInWithEmailAndPasswordes el método proporcionado por la librería de Firebase para iniciar sesión mediante correo electrónico en la aplicación.

Al finalizar el proceso, el usuario inicia sesión en la aplicación y la ID de su usuario queda registrada en la caché de la aplicación para su uso más tarde.

### RF-03: Cierre de sesión en el sistema

Este requisito también se implementó al principio conjuntamente, ya que es algo que viene dado por Firebase y era muy sencillo de implementar.

Para este requisito hemos implementado un botón en las vistas que se indican en el mismo, es decir, en la ventana de selección de escuelas, en la de selección de perfiles y en el menú principal. El que se ve aquí en la esquina superior derecha es un ejemplo:

Al pulsar en dicho botón, se ejecuta la siguiente función:

void _logout() async {
    deleteLoggedInUserId();
    await FirebaseAuth.instance.signOut();
    logout(context);
  }

En dicha función, primero se elimina la información del usuario que ha iniciado sesión de la caché de la aplicación. Posteriormente, se instancia a Firebase Auth para avisar a la base de datos de que el usuario ha salido de la aplicación para liberar memoria, y por último, el método logout es una llamada al navegador entre vistas de la aplicación. Este navegador viene dado por el propio Flutter y permite crear rutas entre las distintas pantallas de la aplicación. Por lo tanto, este método lo que hace es redirigir al usuario a la ventana de inicio de la aplicación, es decir, la de inicio de sesión.

### RF-04: Creación de escuela en el sistema

Este es otro requisito que hicimos en conjunto al ser de los primeros requisitos que hicimos. Además, este era de los primeros en los que había que hacer inserciones a la base de datos y queríamos saber cómo se hacían de forma correcta para poder implementar después bien el resto de las funcionalidades por separado.

Cabe destacar que, para acceder a esta funcionalidad, tal y como se especifica en el requisito RF-01, el usuario debe haber marcado en el formulario de registro que es dueño de una escuela y por lo tanto desea agregarla al sistema. Entonces, se le redirige a este formulario.

Para la creación de escuelas hemos desarrollado un formulario muy interesante que está dividido en dos páginas distintas. El primero incluye la información básica de la escuela, que consiste en la inclusión de una fotografía como logotipo de la escuela, el nombre, la dirección física de la escuela, el municipio y la provincia en la que se encuentra. Se puede ver el formulario aquí:

En este formulario se comprueba que la fotografía haya sido añadida y que los campos de texto no estén vacíos. Una vez rellenados los campos y detectar que el usuario pulsa el botón "Siguiente", se comprobará que el formulario se ha rellenado correctamente. En caso negativo, se le mostrarán al usuario los errores encontrados, y en caso contrario, se pasará a la siguiente página del formulario, que incluye la información del perfil social del director, tal y como se puede apreciar aquí:

En este segundo formulario se comprueba que la fotografía de imagen de perfil haya sido añadida (en este caso y en el de los entrenadores es obligatoria la imagen de perfil), y que el nombre y el primer apellido han sido agregados. El segundo apellido es opcional al existir personas que no disponen de un segundo apellido.

Una vez que el formulario es enviado por el usuario y validado por el sistema, se procede a la inserción de los datos en la base de datos Firebase mediante Cloud Firestore y las imágenes mediante Firebase Storage tal y como se explica en los ejemplos al principio de la sección.

Cuando se ha insertado en la base de datos toda la información, la escuela y el perfil social estarán en estado pendiente, a la espera de que un administrador acepte o rechace la petición, redirigiendo al usuario a la ventana principal de la aplicación:

### RF-05: Listado de escuelas de una cuenta de usuario

Esta fue la última funcionalidad que implementamos los dos juntos durante nuestro desarrollo, ya que es la primera vez que implementábamos consultas a la base de datos Cloud Firestore y queríamos asegurarnos de hacerlo bien antes de separar las tareas.

En este requisito hemos implementado una ventana que ya se ha mostrado en la implementación del requisito RF-03, pero vamos a volver a mostrarla para que quede aún más claro, en la que mostramos una lista de escuelas que tienen un perfil social asociado a la cuenta de usuario que acaba de iniciar sesión, ya que esta vista se muestra justo después del inicio de sesión del usuario. Para ello, consultamos a la base de datos los perfiles sociales que tiene dicho usuario, consultamos las escuelas en las que están inscritos dichos perfiles sociales y lo metemos en un mapa clave/valor, cuya clave es la escuela y el valor es el número de perfiles que tiene el usuario en dicha escuela:

Tal y como se puede ver, hemos implementado una lista de escuelas que se puede recorrer desplazando de izquierda a derecha. Para cada escuela mostramos el logotipo de dicha escuela, el nombre de la escuela y el número de perfiles sociales verificados (es decir, aceptados por el director de la escuela) que existen en la escuela para este usuario. El resto de los botones serán explicados en los próximos requisitos.

Como añadido, hay que destacar que el "punto" que se ve abajo de la escuela mostrada en la imagen es una especie de índice en el que se puede saber en qué posición de la lista se encuentra el usuario mientras se desplaza por ella. Esto ha sido implementado mediante una librería externa llamada smooth_page_indicator, que se puede encontrar aquí. Esta librería ofrece varias posibilidades para indicar el elemento de la lista en el que se encuentra el usuario, con distintas animaciones, indicadores, etc.

### RF-06: Listado de escuelas disponibles en el sistema

Este requisito ha sido implementado por Pablo Vázquez en su totalidad.

Para cumplimentar este requisito hemos incluido un listado de todas las escuelas que existen en el sistema, con un filtro para poder buscar la deseada por el usuario, con la finalidad de poder inscribirse en una escuela como alumno o como entrenador.

Para acceder a esta vista, el usuario debe pulsar el botón con el símbolo "+" que se observa en la imagen del listado de escuelas del usuario:

En el listado, se muestra, para cada escuela, el nombre de la escuela, el municipio y la provincia de la escuela, para poder diferenciarlas en caso de que haya varias cuyos nombres sean idénticos en varios puntos de España. En caso de pulsar en una de las escuelas, el usuario será redirigido a la ventana de inscripción a la escuela. (En la imagen se observa una, de momento, ya que es la única escuela en la aplicación)

Hay que destacar que el filtrado de esta lista se realiza con la ayuda de un paquete llamado search_app_bar que se puede encontrar aquí. Este paquete ofrece una barra de búsqueda animada para implementarla en la AppBar de nuestra aplicación de gran utilidad, ofreciendo una gran experiencia de usuario además de rapidez a la hora de filtrar las listas.

### RF-07: Inscripción en una escuela

Este requisito ha sido implementado por Pablo Vázquez en su totalidad.

Para cumplimentar este requisito se ha desarrollado un formulario muy parecido al de creación de director explicado anteriormente, con la única diferencia de que se ha añadido una pregunta al usuario para que diga si quiere inscribir un perfil social que tenga el rol de alumno o de entrenador. La pantalla ha quedado tal que así:

Para este formulario se ha añadido la comprobación de que los campos no estén vacíos, a excepción del segundo apellido por la razón de que no todas las personas tienen segundo apellido. En este caso, la imagen de perfil no será obligatoria para los alumnos, es decir, si el perfil social a inscribir es un entrenador, la imagen de perfil será obligatoria.

Una vez que el formulario se ha enviado y validado, el perfil social se guardará en la base de datos con estado pendiente, esperando a que el director de la escuela lo acepte como alumno o como entrenador en la escuela. El guardado en la base de datos se produce al igual que se explicó al principio de la sección. Tras esto, se redirige al usuario a la vista de la lista de las escuelas del usuario.

Como añadido especial, en la lista de Mis escuelas del requisito RF-05, se ha incluido un botón que dice "+ Añadir perfil social". Si pulsamos en el, nos llevará directamente al formulario de creación de perfil social para dicha escuela, sin necesidad de buscarla en la lista.

### RF-08: Editar perfil social

PENDIENTE DE DESARROLLO

### RF-09: Listado de perfiles sociales inscritos en una escuela

Este requisito fue desarrollado principalmente por Antonio Montaño, aunque luego fue retocado respecto a la parte del diseño por Pablo Vázquez.

Para cumplimentar este requisito hemos implementado una ventana en la que mostramos una lista de los perfiles sociales relacionados con la escuela que ha seleccionado previamente el usuario, es decir, los perfiles sociales cuyo atributo sportSchoolId es el mismo que la ID de la escuela que ha seleccionado anteriormente el usuario tal y como se refleja en el requisito RF-05. Para ello, consultamos a la base de datos los perfiles sociales tal y como se acaba de especificar y se meten en una lista que servirá para rellenar la lista de cards que se muestran en la pantalla. La pantalla ha quedado tal que así:

Tal y como se puede ver, hemos implementado la lista desplazable de izquierda a derecha, con los perfiles sociales insertados en una card. En dicha card se muestra la imagen de perfil del perfil social, y el nombre y los apellidos del perfil. Pulsando en uno de los perfiles sociales, dicho perfil quedará como seleccionado, representando al usuario en todas las funcionalidades de la aplicación y redirigiendo al usuario a la pantalla del menú principal.

(Esto aún no se ha implementado, pero se va a hacer y se va a dejar aquí ya puesto) Como añadido, hay que destacar que el "punto" que se ve debajo de cada card indica la posición en la que se encuentra el usuario respecto a la lista. Esto ha sido implementado gracias al paquete smooth_page_indicator, que se puede encontrar aquí. Esta librería ofrece varias posibilidades para esta paginación, las cuáles se pueden encontrar en la página anterior mencionada.

### RF-10: Menú principal

Este requisito ha sido desarrollado en su totalidad por Antonio Montaño.

El menú principal ha sido implementado de una forma muy generalizada, de forma que, cuando se añada en el futuro más funcionalidad, sea muy sencillo implementar nuevos botones. Para esta vista se ha desarrollado una AppBar personalizada que incluye el logotipo de la escuela seleccionada, el nombre de la misma y el nombre y apellidos del perfil social seleccionado. La pantalla ha quedado tal que así:

En este caso se muestra el menú principal que se encontrará un director de escuela con sus respectivas opciones. También se ha incluido un menú de estilo PopUp en la esquina superior derecha que incluye las opciones de cambiar de escuela, cambiar de perfil social o cerrar sesión:

Para añadir los botones del menú principal se ha añadido en el cuerpo del Scaffold la llamada a un método general que comprueba el rol del perfil social seleccionado y muestra las opciones para dicho rol:

body: menuGrid(context, snapshots.data[1].role)

Siendo snapshots.data[1] el perfil social seleccionado después de haberlo obtenido de la caché de la aplicación. Este método ha sido implementado en un archivo aparte llamado menu_helper que hará lo siguiente:

if (role == "STUDENT") {
      return [
        _menuItem("Chats", Icons.chat, "STUDENT", 1, context),
        _menuItem("Mi grupo", Icons.group, "STUDENT", 2, context),
        _menuItem("Calendario", Icons.calendar_today, "STUDENT", 3, context),
        _menuItem("Editar perfil", Icons.person, "STUDENT", 4, context)
      ];
    }else if(role == "TRAINER"){
      return [
        _menuItem("Chats", Icons.chat, "TRAINER", 1, context),
        _menuItem("Mis grupos", Icons.group, "TRAINER", 2, context),
        _menuItem("Calendario", Icons.calendar_today, "TRAINER", 3, context),
        _menuItem("Editar perfil", Icons.person, "TRAINER", 4, context),
      ];
    } else if(role == "DIRECTOR"){
      return [
        _menuItem("Chats", Icons.chat, "DIRECTOR", 1, context),
        _menuItem("Mis grupos", Icons.group, "DIRECTOR", 2, context),
        _menuItem("Aceptar/rechazar perfiles", Icons.check, "DIRECTOR", 3, context),
        _menuItem("Crear grupo", Icons.group_add, "DIRECTOR", 4, context),
        _menuItem("Editar perfil", Icons.person, "DIRECTOR", 5, context),
      ];
    }

Como se puede comprobar, dependiendo del rol del perfil social, se creará un array de widgets, con cada llamada al widget indicando el título del botón, el icono que se mostrará, el rol del perfil que nos servirá para dirigir luego según el rol a una vista u otra y el número indicado es el lugar que ocupará en el menú principal.

Es un desarrollo que se ha hecho de forma muy general como se puede observar, de forma que si necesitamos añadir otra funcionalidad, con añadir una línea a uno de los arrays y la navegación en otro método aparte (otra línea) se crea el botón en el menú de forma muy rápida. Aquí mostramos el menú de los alumnos como prueba:

### RF-11: Caché

Este requisito ha sido implementado por Antonio Montaño en su totalidad.

La memoria caché es algo que agiliza muchísimo el rendimiento de todas las aplicaciones, por lo que esta aplicación no podía ser menos. Se ha implementado una caché para guardar útiles usados en muchos puntos de la aplicación. Esto se ha implementado con la ayuda de un paquete llamado shared_preferences, que se puede encontrar aquí. Este paquete implementa una especie de mapa clave/valor en el que la clave será una cadena con la que se identifica el objeto guardado, y el valor es el propio objeto, del tipo que sea, que se recuperará al llamar a la clave deseada. Además, es muy útil ya que esta caché se mantiene incluso al cerrar la aplicación, de forma que al abrir la aplicación se puede iniciar desde un punto distinto a la ventana de inicio de sesión en caso de que se haya cerrado la aplicación sin cerrar dicha sesión, por ejemplo.

Esto es:

- Si no hay nada guardado en la caché, se inicia la aplicación en la ventana de inicio de sesión.

- Si la caché tiene la ID del usuario guardada, se iniciará desde la ventana de selección de escuelas.

- Si tiene el objeto de la escuela guardado, se iniciará desde la ventana de selección de perfiles sociales.

- Si tiene el objeto de perfil social y todo lo anterior, se inicia desde el menú principal.

Aquí mostramos un ejemplo de obtención de datos de la caché:

Future<SportSchool> _loadSportSchool() async {
    SharedPreferences preferences = await SharedPreferences.getInstance();
    Map aux = await jsonDecode(preferences.get("chosenSportSchool"));
    chosenSportSchool = SportSchool.sportSchoolFromMap(aux);
    return chosenSportSchool;
  }

Primero, se instancia el objeto SharedPreferences, que tiene guardada la clave chosenSportSchool, que representa la escuela seleccionada por el usuario. Este objeto viene dado en forma de JSON, por lo que lo convertimos a objeto SportSchool y lo devolvemos, obteniendo la escuela sin problemas. Con esto, obtenemos la escuela que ha sido seleccionada desde la caché, ahorrando muchísimas consultas a la base de datos que ralentizarían el uso del sistema.

### RF-12: Ventana de chats

Este requisito ha sido implementado por Antonio Montaño en su totalidad.

Para implementar este requisito se ha usado un widget llamado TabBarView, que consiste en una AppBar con un título y un número dado de "pestañas" en las que se pueden implementar distintos cuerpos como si se tratasen de Scaffold. Para ello, se ha implementado en una pestaña los chats que se encuentren abiertos, es decir, los chats en los que el perfil social seleccionado participe, o mejor dicho, los objetos de tipo ChatRoom en cuya lista de usuarios se encuentre la ID del perfil social junto con el último mensaje enviado en esa sala de chat. En la otra pestaña, se encuentran los distintos perfiles sociales de la escuela, todos con los que el perfil social puede abrir una sala de chat. La pantalla ha quedado tal que así:

Esta foto se ha hecho desde el punto de vista del director de la escuela de ejemplo, hablando con un alumno. La siguiente se hace desde el punto de vista del alumno:

Como se puede observar, se trata de una lista de perfiles sociales con la imagen de perfil, el nombre y apellidos de el perfil social y el último mensaje enviado en dicha sala de chat. Si se pulsa en uno de los chats abiertos, se redirigirá al usuario a la sala de chat correspondiente.

En la otra pestaña, se incluye la lista de perfiles sociales pero sin incluir el último mensaje, de forma que si se pulsa en cada uno de ellos, se redirige a una sala de chat existente con ese perfil social, o se abrirá una nueva sala de chat:

En este caso, la sala de chat no tendrá una ID autogenerada por Firebase, sino que nosotros mismos le asignamos la ID, siendo ésta la ID del primer perfil social y del segundo, separadas por una '_'.

Además, empleamos la caché de la aplicación para guardar en ella el objeto de la sala de chat seleccionada por el usuario, para acceder a ella de forma mucho más sencilla.

### RF-13: Chat Room

Este requisito ha sido desarrollado en su totalidad por Antonio Montaño.

Para cumplimentar este requisito hemos implementado una ventana en la que hemos incluido un Scaffold cuya AppBar ha sido personalizada para incluir la imagen de perfil del perfil social con el que se está chateando en esa sala, y el nombre y apellidos de dicho perfil. En el cuerpo de la vista se encuentra lo interesante, tal y como se puede observar en la siguiente imagen:

En el cuerpo de la vista se encuentra la lista de mensajes que han sido enviados por los distintos perfiles sociales. Para diferenciarlos, los enviados por el perfil social actual están con el fondo azul, mientras que los enviados por el otro perfil social están con el fondo en blanco.

En la parte baja de la vista encontramos el cuadro de texto (Pone "send a message", pendiente de arreglarlo para ponerlo en español...) para enviar mensajes al otro perfil social en la sala de chat. Dicho mensaje será enviado cuando el usuario pulse el botón de envío y se almacenará en la base de datos en una colección dentro de la propia sala de chat, tal y como se observa en la siguiente imagen:

Como se puede observar, se almacena cada mensaje como documentos independientes, para poder trabajar con ellos de forma individual para ponerle el color de fondo y la posición según el emisor del mensaje, además de la fecha para ordenarlos por fecha de envío. Es el único caso en el que se almacena una colección dentro de un documento en nuestra base de datos.

### RF-14: Aceptar y rechazar perfiles sociales

Este requisito ha sido implementado en su totalidad por Antonio Montaño.

Para cumplimentar este requisito hemos desarrollado una vista en la que se incluye una lista de perfiles sociales que estén en estado pendiente, de forma que el director de una escuela pueda aceptarlos o rechazarlos según su conveniencia. Para cada perfil social se muestra la imagen de perfil, el nombre y apellidos del perfil social y el rol que desempeñará en la escuela en caso de ser aceptado. La pantalla ha quedado tal que así:

En cada perfil social se muestran dos botones, el pulgar arriba y el pulgar abajo. En función de el botón pulsado, se abrirá un dialog para confirmar la operación que quiere realizar el director, tal y como se ve en las siguientes imágenes:

En caso de ser aceptado, el estado del perfil social dado pasará a ser aceptado y podrá disfrutar de las funcionalidades de la aplicación dentro de la escuela. En caso contrario, el perfil social será eliminado de la base de datos, ya que de momento consideramos inútil ocupar ese espacio en la base de datos. Más adelante añadiremos funcionalidades con el estado rechazado.

### RF-15: Aceptar y rechazar escuelas

Este requisito ha sido implementado por Antonio Montaño en su totalidad.

DESARROLLADO, falta implementarlo en la aplicación ya que aún no está implementado la funcionalidad de administradores.

### RF-16: Información sobre el grupo

Este requisito ha sido implementado por Pablo Vázquez en su totalidad.

DESARROLLADO, debido a error inesperado no se ha incluido aquí para poder enviar la memoria provisional más rápido.

### RF-17: Crear grupo

Este requisito ha sido implementado por Pablo Vázquez en su totalidad.

DESARROLLADO, debido a error inesperado no se ha incluido aquí para poder enviar la memoria provisional más rápido.

### RF-18: Editar grupo

Este requisito ha sido implementado por Pablo Vázquez en su totalidad.

DESARROLLADO, debido a error inesperado no se ha incluido aquí para poder enviar la memoria provisional más rápido.

### RF-19: Asignar y eliminar alumnos/as de un grupo

Este requisito ha sido implementado por Pablo Vázquez en su totalidad.

DESARROLLADO, debido a error inesperado no se ha incluido aquí para poder enviar la memoria provisional más rápido.

### RF-20: Eliminar grupo

Este requisito ha sido implementado por Pablo Vázquez en su totalidad.

DESARROLLADO, debido a error inesperado no se ha incluido aquí para poder enviar la memoria provisional más rápido.

### RF-21: Información del calendario de eventos

PENDIENTE DE DESARROLLO

### RF-22: Crear eventos

PENDIENTE DE DESARROLLO

### RF-23: Editar eventos

PENDIENTE DE DESARROLLO

### RF-24: Eliminar eventos

PENDIENTE DE DESARROLLO

### RF-25: Eliminar perfiles sociales de una escuela

PENDIENTE DE DESARROLLO

### RF-26: Banear/desbanear usuarios del sistema

PENDIENTE DE DESARROLLO

### RF-27: Eliminar escuelas del sistema

PENDIENTE DE DESARROLLO

## Pruebas del sistema

Hablar sobre las pruebas del sistema, poniendo ejemplos de los tests unitarios, de integración y de los widgets, y los tests de aceptación.

### Tests unitarios

Los tests unitarios son pruebas que consisten en comprobar el correcto funcionamiento de métodos individuales, funciones que se encargan de realizar algún cálculo o comprobación. Estas pruebas han sido ejecutadas gracias al paquete test, dado por el propio framework que se puede encontrar aquí. En este proyecto se han realizado ((INTRODUCIR NÚMERO DE TESTS)) tests unitarios, como ejemplo vamos a mostrar el siguiente:

test('Validación de email - Email inválido', () {
    bool aux = FormValidators.validateValidEmail("prueba");
    expect(aux, false);
  });

  test('Validación de email - Email correcto', () {
    bool aux = FormValidators.validateValidEmail("prueba@prueba.com");
    expect(aux, true);
  });

Estos tests comprueban el correcto funcionamiento de la función que valida el campo email de algunos formularios. En el primero se introduce una dirección inválida, esperando un resultado fallido del test. En el otro, se introduce una dirección correcta, esperando un resultado correcto al finalizar la ejecución de la prueba.

### Tests de widgets

Las pruebas de widgets sirven para ejecutar pruebas sobre los distintos widgets desarrollados, de forma que se comprueba el correcto funcionamiento de dichas vistas, con la correcta colocación de los widgets, que muestren lo que tienen que mostrar, etc.. Para ello, se ha usado el mismo paquete que para los tests unitarios. En nuestro proyecto se han realizado ((INTRODUCIR NÚMERO DE TESTS DE WIDGETS)) tests de widgets, con el siguiente ejemplo:

PENDIENTE DE DESARROLLO

### Tests de integración

Las pruebas de integración sirven para ejecutar pruebas sobre el funcionamiento de la aplicación, comprobando que las distintas pantallas y funcionalidades funcionan bien entre sí. Estas pruebas se realizan gracias al paquete flutter_driver, proporcionado por el propio framework. En este proyecto se han realizado ((INTRODUCIR NÚMERO DE TESTS DE INTEGRACIÓN)) tests de integración, y aquí mostramos un ejemplo de estas pruebas:

PENDIENTE DE DESARROLLO

### Tests de aceptación

Aquí se muestran todas las pruebas de aceptación pasadas al proyecto para comprobar su correcto funcionamiento. Las pruebas tendrán el siguiente formato:

|  | Datos |
| --- | --- |
| Título | Título de la prueba |
| Pasos | Pasos para ejecutar la prueba |
| Resultado esperado | Resultado esperado |
| Resultado obtenido | Resultado obtenido |

PENDIENTE DE DESARROLLO

## Instalación del sistema

### Desarrolladores

Para instalar el entorno de desarrollo del sistema Windows, se deben hacer los siguientes pasos (extraído de aquí):

- Descargar el SDK de Flutter y extraer el archivo en la ruta donde se desea instalar el framework.

- Actualizar las variables de entorno del sistema. Para ello, dirígete a Panel de control -> Sistema y seguridad -> Sistema -> Ajustes avanzados. En la ventana abierta, debemos pulsar en Variables de entorno..., y aquí debemos incluir la variable de nombre PATH, y de valor debemos añadir la ruta extraída antes hasta flutter/bin. Para verificar la instalación, debemos abrir un terminal y ejecutar el comando flutter doctor.

- Descargar Android Studio e instalarlo, y una vez instalado, abrirlo y dirigirte a Configuración -> Plugins y seleccionar el plugin de Flutter.

Con esto, ya tenemos instalado Flutter. Tan solo nos faltaría importar el proyecto y... ¡Listo!

### Para el público

Aquí se incluirá el enlace a Google Play o a la App Store de iOS una vez que se publique la aplicación.

## Manual de usuario

¡Bienvenido! Gracias por elegir MMSport para hacer de tu gestión de escuelas deportivas más sencilla. Vamos a realizar una guía rápida por las distintas funcionalidades de la aplicación.

Cuando abrimos MMSport por primera vez, entraremos en la ventana de inicio de sesión. Podemos iniciar sesión con una cuenta existente o registrarnos con una nueva cuenta de usuario.

En la pantalla de registro, podemos seleccionar si somos dueños de una escuela o no. En caso de que queramos crear una escuela en el sistema, seremos redirigidos a una nueva pantalla en la que debemos ingresar los datos de la escuela y posteriormente los datos de nuestro perfil que actuará como director de la escuela en nuestra aplicación.

Una vez enviada la petición para crear la escuela, deberemos esperar a que los administradores del sistema acepten la petición.

Cuando iniciemos sesión, nos saldrá un listado de las escuelas que tenemos disponibles en nuestra cuenta de usuario. Podemos seleccionar una de ellas o por el contrario, inscribirnos en una escuela pulsando en el botón de la esquina inferior derecha.

Si nos inscribimos en una escuela, nos llevará a una lista de escuelas donde están todas las escuelas disponibles en la aplicación, pudiendo filtrar en la lista. Una vez encontremos la escuela que queremos, pulsamos y nos llevará a un formulario de inscripción, el cual debemos rellenar. Una vez relleno, debemos esperar a que el director acepte la petición.

Cuando seleccionemos la escuela en la vista de "mis escuelas", encontraremos un listado con los perfiles que tiene nuestro usuario en dicha escuela.

Cuando seleccionemos nuestro perfil social, entraremos en el menú principal, distinto para cada rol dentro de la escuela.

En el caso de los chats, podemos entrar y chatear con cualquier persona que esté inscrita en la misma escuela. Simplemente debemos ir a la pestaña de usuarios dentro de la ventana principal de chats y seleccionarlo.

En "mi grupo" podemos acceder a la información del grupo de entrenamiento al que estamos asignados, con el horario, el entrenador y los alumnos asignados al mismo.

En el calendario, podemos ver los eventos en los que está envuelto nuestro grupo de la escuela, que consistirán en posibles entrenamientos especiales, torneos, partidos amistosos, etc.

También podremos editar nuestro perfil social en cualquier momento accediendo al botón para dicha función.

Si sois directores, podréis aceptar y rechazar los perfiles sociales pendientes en el botón que nos llevará a la lista para dicha funcionalidad.

También podréis crear nuevos grupos o gestionar los que tengáis ya creados en el apartado "mis grupos".

Esperamos que disfrutéis de la aplicación, y para cualquier consulta, no dudéis en contactar con nosotros. ¡Muchísimas gracias, y buen entrenamiento!

# Conclusiones

## Problemas encontrados y soluciones aportadas

A continuación, enumeramos los problemas destacables a los que nos hemos tenido que enfrentar, y las soluciones que hemos aportado:

- El problema más importante y destacado sin duda es el problema del que hablamos en la introducción, que es el problema con las versiones nativas de Android e iOS. Sin duda es algo a lo que nos hemos tenido que enfrentar con, por desgracia, unas cuantas horas ya gastadas en el desarrollo del proyecto. Por suerte, con la implementación del framework Flutter, todo se ha quedado ahí y hemos podido reaccionar a tiempo para cumplir con el desarrollo del proyecto.

- Otro de los problemas a los que nos hemos enfrentado ha sido la pandemia producida por el Covid-19. Sin duda, la pandemia ha trastocado las vidas de todos, a algunos en mayor manera, y en otros por suerte en menos. Nosotros somos privilegiados por poder trabajar y estudiar de forma telemática sin mucho problema, pero hay otros que no. Ese es el caso de las escuelas deportivas, nuestros futuros clientes. Por culpa de esto no hemos estado podido estar tan involucrados en la búsqueda de clientes para nuestro proyecto, a excepción de nuestro antiguo entrenador, que siempre ha estado apoyándonos cuando hemos necesitado ayuda con el desarrollo. Además, hemos alcanzado un acuerdo con él para promover y extender el uso de la aplicación a otras escuelas deportivas, algo que desde aquí queremos agradecerle.

## Cumplimiento de los objetivos

Consideramos que el desarrollo de nuestro TFG ha sido una gran experiencia que nos ha servido para introducirnos al enorme mundo lleno de posibilidades que es el desarrollo móvil, o la movilidad. Teníamos muchas ganas de adentrarnos en este mundo, por lo que ha sido algo muy motivador, además de una gran experiencia a nivel profesional, pues hemos desarrollado nuestra primera aplicación completamente desde "cero".

A nivel de cumplimiento de objetivos, creemos que hemos alcanzado los objetivos generales que nos propusimos al principio del proyecto, aunque es verdad que, si no nos hubiéramos encontrado con el problema del desarrollo de las aplicaciones nativas, probablemente podríamos haber ampliado un poco más la funcionalidad, o haber pulido algo mejor el diseño, pero en general estamos muy satisfechos por nuestra reacción ante este problema y el nivel de acabado de la aplicación.

En cuanto al aprendizaje, también creemos que hemos aprendido muchísimo durante este proyecto, ya que hemos descubierto nuevas tecnologías como Android y Flutter, siendo este último el que mejor hemos aprendido con diferencia debido a la cantidad de horas dedicadas y a la pequeña curva de aprendizaje que tiene, y sin obviar otras tecnologías como Codemagic para la gestión de la integración continua. También hemos aprendido a documentar mejor los desarrollos del proyecto, a llevar mejor la gestión de las tareas y del tiempo desde el principio del proyecto hasta el final, siendo al principio un desastre absoluto, y acabando con una muy buena gestión.

## Futuras posibles implementaciones

Esta aplicación tiene las herramientas necesarias para la gestión eficiente de una escuela deportiva. Sin embargo, por suerte, se puede ampliar de multitud de formas que queremos incluir en un futuro. Enumeramos algunas posibilidades, siendo una de ellas muy importante a muy corto plazo:

- Queremos implementar en cuanto tengamos algo de feedback de nuestro entrenador, que va a usar la aplicación a partir de septiembre, es decir, cuando comience la nueva temporada de tenis, un sistema de monetización para poder obtener beneficios por el uso de nuestra aplicación. No lo hemos considerado "crucial" hasta acabar el proyecto por dos motivos: el primero ha sido la pandemia, que nos ha impedido contactar con clientes de una manera eficiente; y el segundo, que nuestro único cliente al principio va a ser nuestro entrenador, y como agradecimiento por su ayuda y apoyo, queremos que el uso de la aplicación para él sea gratuito. Por estos motivos, no hemos implementado aún esto, y es algo que queremos hacer ahora que se va a volver a la "normalidad" y el deporte vuelve a ser cada vez más "como antes".

- Se va a implementar también, justo antes de la publicación de nuestra app, un sistema de recuperación de contraseñas, proporcionado por Firebase, algo que lo hace muy sencillo.

- Nos gustaría implementar notificaciones a los usuarios cuando les lleguen nuevos mensajes de chat, o se acepte algún perfil social. Básicamente, notificaciones push que les avise de algún evento de su interés.

- También queremos introducir algún sistema que notifique a los usuarios cuando su entrenamiento está en riesgo por culpa del clima. Por ejemplo, introducir una API que detecte cuando hay un 50% de posibilidades de lluvia, y que los notifique con un aviso que les haga estar atentos a algún cambio en su escuela.

- Otra muy buena mejora sería introducir localizaciones mediante Google Maps para ubicar con mayor facilidad las escuelas deportivas del sistema.

En definitiva, hay múltiples funcionalidades que se pueden introducir para ampliar la aplicación, así que siempre estaremos dispuestos a escuchar el feedback de los usuarios e incluir lo que sea necesario.

## Bibliografía

Comparación entre React Native, Ionic y Flutter